ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

# РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2024-2025 РОКИ

1. **ПАСПОРТ**

# Міської цільової програми реалізації містобудівної політики на 2024- 2025 роки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мета програми | Реалізація основних напрямів міської політики в галузі містобудівної діяльності та забезпечення гармонійного розвитку міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади | | |
| 2. | Оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку міста Києва (іншими стратегічними документами), на досягнення яких спрямована програма | Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади | | |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження Київського міського голови  від 30 березня 2023 року № 264 «Про підготовку проєкту Міської цільової програми реалізації містобудівної політики  на 2024 -2025 роки» | | |
| 4. | Розробник програми | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | |
| 6. | Співвиконавці програми | \_ | | |
| 7. | Строки реалізації програми | 2024-2025 рр. | | |
| 8. | Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  Всього | Всього (тис. грн.) | у тому числі за роками | |
| 2024  рік | 2025 рік |
| 31 587,4 | 26 188,0 | 5 399,4 |
|  | у тому числі за джерелами: | 31 587,4 | 26 188,0 | 5 399,4 |
| 8.1. | державний бюджет | - | - | - |
| 8.2. | бюджет міста Києва | 31 587,4 | 26 188,0 | 5 399,4 |
| 8.3. | інші джерела | - | - | - |

# ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Державна політика у сфері містобудування та архітектури націлена на вдосконалення взаємодії суб’єктів містобудівної діяльності із застосуванням сучасних технологій, інтеграцію та автоматизацію процесів, подання повної, достовірної та доступної інформації про містобудівну діяльність для всіх її учасників.

Основним проблемним питанням в реалізації містобудівної політики на місцевому рівні є забезпечення раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів   
в умовах обмеженості територіальних ресурсів міста для його сталого розвитку. У сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій як ефективного засобу державного регулювання їх використання, що забезпечить взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій.

Сучасне велике місто являє собою надскладний багаторівневий організм з динамічною системою тісно переплетених функціональних, територіально- просторових зв’язків та відносин. Управлінська політика розвитку міста орієнтована на довгострокові стратегічні рішення, що відповідають програмним цілям, з одного боку, і вибору оптимальних шляхів досягнення цих цілей –   
з іншого. Належна інформаційна політика у сфері містобудування та впровадження автоматизованих систем даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон), планування і забудова територій - це діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, що включає: прогнозування розвитку територій; забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової   
та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико- культурних та інших зон і об’єктів; встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності; розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів; реконструкцію існуючої забудови та територій; збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень; створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; створення безперешкодного життєвого середовища для осіб   
з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; проведення моніторингу забудови; ведення містобудівного кадастру; здійснення контролю у сфері містобудування. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.

Законом встановлено правові та організаційні основи містобудівної діяльності, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій   
з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, зокрема, закріплено поняття містобудівного кадастру, як державної або комунальної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів, будівельних норм   
і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Також, Законом визначено поняття Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – ЄДЕССБ) як єдиної інформаційно-комунікаційної системи у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік   
та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання визначених цим Законом послуг у сфері будівництва.

Електронна система створюється з використанням програмного забезпечення, яке забезпечує його сумісність і електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з іншими електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, у тому числі інформаційні ресурси органів місцевого самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року   
№ 681 затверджено Порядок ведення Єдиної державної електронної системи   
у сфері будівництва, а також надано рекомендації органам місцевого самоврядування забезпечити взаємодію між ЄДЕССБ та електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави, шляхом: внесення до ЄДЕССБ містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи; підключення до ЄДЕССБ розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних; вжиття заходів для забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання виконавчими органами відповідних рад ЄДЕССБ; підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Також, Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Порядок) визначено процедуру та вимоги щодо ведення ЄДЕССБ.

Містобудівна політика передбачає собою заходи щодо поліпшення публічного простору міста, зокрема, шляхом зменшення кількості тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Статтею 28 Закону визначено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   
від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, встановлено, що орган з питань містобудування та архітектури визначає відповідність намірів замовника щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації   
та будівельним нормам. Також, рішенням Київської міської ради   
від 4 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради» Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено укладати договори щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою із суб’єктами господарювання відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва.

Виконання міської цільової програми реалізації містобудівної політики   
на 2024-2025 роки (далі - Програма) надасть змогу удосконалити міську політику в напрямку розвитку містобудівної діяльності та територіального планування в місті Києві. Реалізацією заходів Програми передбачено розвиток сфери містобудування, формування системи даних для їх подальшого застосування з використанням процесів моделювання розвитку міста. Такий підхід надає можливість визначити інвестиційну привабливість окремих територій, потребу в об’єктах соціальної інфраструктури, визначити наявні проблемні транспортні вузли, оцінити наслідки прийняття містобудівних рішень. З метою подальшої реалізації державної політики щодо розвитку містобудівного кадастру, як системи зберігання і використання геопросторових даних про територію міста, а також з метою забезпечення відкритості та доступності даних для громади, бізнесу та органів влади, постає питання стосовно нових напрямів та етапів розвитку містобудівного кадастру міста Києва в найближчі роки.

За результатами виконання рішення Київської міської ради   
від 14 травня 2022 року № 4592/4633 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року № 548/6599 «Про затвердження міської цільової програми «Комплексна програма реалізації містобудівної політики   
на 2019 - 2021 роки» за період 2020-2022 років було проведено наступні заходи:

розроблення проєкту Генерального плану міста Києва, а саме:  
актуалізація матеріалів, приведення проєкту генерального плану у відповідність до вимог законодавства, державних норм, стандартів і правил. Тривало оновлення вихідних даних, на підставі яких було уточнено розрахунки показників розвитку міста та тривало доопрацювання планувальних рішень;

отримано погодження Міністерства культури та інформаційної політики України науково-проектної документації «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план м. Києва»   
(том 8 Генерального плану м. Києва), а також наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 02 серпня 2021 року № 599 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів   
м. Києва» затверджено межі та режими використання території історичних ареалів міста Києва, визначені науково-проектною документацією «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план м. Києва»;

розроблення більше 100 проєктів детальних планів територій;

розроблення «Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві», «Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони», «Стратегічної екологічної оцінки Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони», «Стратегічної екологічної оцінки Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві» (фінансування виконаних робіт за 2020 рік складає 7 601 тис. грн.). Завершення виконання даних заходів заплановано   
на 2025 рік, після затвердження нового генерального плану міста Києва (відповідно до п.10.2.1 ДБН Б.2.2-12:2019);

оновлення та внесення даних цифрової топографічної основи міста Києва (М1:2000 та М1:10000) (протягом 2020 - 2021 року було виконано робіт   
на суму 2 967,3 тис. грн.);

реалізовано проєкт «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 2)», який забезпечив створення оновленої платформи для інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, в тому числі публічний геопортал містобудівного кадастру міста Києва (сума фінансування за 2020 рік становила 407,2 тис. грн.).

Програма розроблена у відповідності до заходу 4 «Створення взаємопов’язаної системи планування просторового розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми планування території України та містобудівної документації регіонального і місцевого рівня» оперативної цілі 2 «Формування горизонтальної та вертикальної координації державних секторальних політик та державної регіональної політики» стратегічної цілі III «Розбудова ефективного багаторівневого врядування» Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695, а також окремих заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (в редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року № 724/2886) та спрямована на вирішення оперативних цілей та завдань з розвитку міста Києва, а саме:

гармонійного розвитку міста, з урахуванням інтересів громади, бізнесу

та влади;

впорядкування та розвиток публічного простору;

підвищення ефективності управління транспортною системою міста;

створення безбар’єрного, комфортного та безпечного простору.

# ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація основних напрямів міської політики в галузі містобудівної діяльності та забезпечення гармонійного розвитку міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади

# ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена в напрямку регулювання містобудівної діяльності на території міста Києва, спрямованої на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Програма призначена вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій міста.

Належна інформаційна політика у сфері містобудування, впровадження автоматизованої системи даних та новітніх технологій забезпечує вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Реалізація заходів Програми відбуватиметься протягом 2024-2025 років   
та передбачає собою:

планування території міста Києва на місцевому рівні шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації, а саме: нового генерального плану міста Києва, детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них;

визначення принципових напрямів, послідовності й строків реалізації заходів з розвитку транспортної мережі міста, шляхом розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони, що уточнює і деталізує рішення генерального плану;

оновлення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та містобудівної документації;

впровадження нових інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру;

проведення низки архітектурних конкурсів;

розроблення та впровадження механізму створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Завдяки комплексному методу реалізації заходів Програми, в частині розроблення містобудівної документації, виникає можливість проаналізувати та спрогнозувати екологічну, інженерну, транспортну, соціальну, історичну ситуацію в місті. А також – розробити план дій щодо вдосконалення інфраструктури, збереження культурної спадщини, впровадження режимів використання територій у межах історичних ареалів. При цьому, врахувати громадські інтереси, інвестиційні наміри, а також забезпечити збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу міста. Таким чином, заходи Програми спрямовані на розвиток містобудівної, кадастрової та моніторингової діяльності, удосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури шляхом реалізації містобудівної політики.

Обсяги та джерела фінансування Програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Усього витрат на виконання**  **Програми,  (тис. грн.)** |
| **Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:** | **26 188,0** | **5 399,4** | **31 587,4** |
| **Бюджет міста Києва** | **26 188,0** | **5 399,4** | **31 587,4** |
| **Інші джерела** | **-** | **-** | **-** |

Обсяг фінансування уточняється щороку під час підготовки проєкту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Загальний результат Програми перебуває в прямій залежності від стану пов’язаних між собою проєктів та від обсягів видатків на розвиток містобудування, які включатимуться до бюджетів міста Києва   
на 2024 - 2025 роки.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

Строки виконання Програми: 2024 - 2025 роки.

Основними шляхами розв’язання проблеми є реалізація комплексу взаємно пов’язаних завдань та заходів в таких напрямах:

1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.
   1. Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації.

Метою заходу є розроблення і затвердження містобудівної документації на території міста Києва, зокрема, Генерального плану міста Києва, для обґрунтованого визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталів, мікрорайонів, інших частин території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також встановлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови на основі затвердженої містобудівної документації для інтенсивного втілення в життя принципів містобудівної політики інтегрованого міського розвитку столиці України як стабільного європейського міста, створення повноцінного життєвого середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу міста, розвитку ефективної інженерної та транспортної інфраструктури.

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого   
в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1468/20206, з метою забезпечення ефективної реалізації містобудівної програми створення (оновлення) містобудівної документації, рішеннями Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві»  
 та від 13 листопада 2013 року № 519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у місті Києві» визначено, що Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснює підготовку та організаційні заходи з реалізації Програми створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві, виконує функції замовника розроблення містобудівної документації в установленому порядку (виступає замовником створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до Програми створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві).

Результатом виконання заходу є наявність сучасної, оновленої, розробленої та затвердженої відповідно до вимог чинного законодавства містобудівної документації на території міста Києва. Реалізація заходу сприятиме комплексному містобудівному розвитку територій столиці України, спрощенню процедурних питань розміщення та будівництва об’єктів, поліпшенню інвестиційного клімату в будівництві, екологічних та соціальних умов життєдіяльності населення, стану довкілля, збереженню і ефективному використанню об’єктів культурної спадщини.

* 1. Проведення експертизи проєкту генерального плану міста Києва.

Відповідно до статті 17 Закону, пункту 4.13 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   
від 16 листопада 2011 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1468/20206 та Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року № 952), проекти генеральних планів міст підлягають обов’язковій експертизі містобудівної документації.

Метою даного заходу є встановлення відповідності проєкту Генерального плану міста Києва вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту, за результатом якого надається позитивний висновок експертної організації.

* 1. Проведення інформаційно-комунікаційної кампанії з громадського обговорення проєкту генерального плану міста Києва, з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та із залученням різних груп населення.

Метою проведення громадського обговорення (слухань) є врахування громадських інтересів шляхом збору зауважень та пропозицій для визначення потреб та прагнень громадськості, пов’язаних із забезпеченням благополуччя, здоров’я, стабільності, безпеки та сталого розвитку, умов для належної реалізації та захисту прав, у тому числі прав власності, та інших потреб, що виникають у зв’язку із розробленням, затвердженням і реалізацією містобудівної документації під час планування та забудови територій.

Проведення громадського обговорення (слухань) визначено законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», постановою Кабінету Міністрів України   
від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року   
за № 1468/20206.

На підставі Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»   
за результатами громадського обговорення готується довідка про громадське обговорення про результати розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації на місцевому рівні та довідка про проведення консультацій з органами виконавчої влади, в яких підсумовуються отримані зауваження і пропозиції.

* 1. Розроблення Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві   
     з проведенням Стратегічної екологічної оцінки.

Розроблення Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві необхідне для вирішення проблем розміщення гаражів для постійного   
та тимчасового зберігання індивідуального автомобільного транспорту   
з урахуванням сучасного стану автомобілізації, а також прогнозів щодо вірогідних змін чисельності автомобільного парку, забезпечення мобільності руху, ліквідації хаотичного паркування та створення достатньої кількості місць для паркування транспортних засобів, вирішення питання забруднення   
та загазованості повітря.

Метою даного заходу є поступове збільшення кількості паркомісць, введення інноваційних технологій при наданні послуг з паркування, покращення організації дорожнього руху, зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста, на внутрішньоквартальні та прибудинкові території, залучення інвестицій у розвиток паркувальної інфраструктури міста Києва, створення нових робочих місць, покращення екологічної ситуації у місті.

Усунення стоянок автомобілів з проїжджих частин збільшить пропускну спроможність вуличної мережі. Будівництво багатоповерхових гаражів   
на територіях існуючих автостоянок та гаражних кооперативів збільшить ефективність використання земельних ділянок. Схема розміщення гаражів   
та автостоянок в м. Києві включає в себе аналіз та пропозиції щодо визначення місць постійного та тимчасового зберігання автотранспорту з врахуванням перехоплюючих гаражів на в’їздах до міста та на пересадочних вузлах. Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розробляється Стратегічна екологічна оцінка Схеми розміщення гаражів   
та автостоянок в м. Києві.

Реалізація заходу забезпечує врахування інтересів чоловіків, жінок, осіб похилого віку, маломобільних груп населення та інших у потребі розміщення гаражів для постійного та тимчасового зберігання індивідуального автомобільного транспорту, що в свою чергу надає можливість комфортного та вільного пересування на автотранспорті та зберігання особистого транспорту.

* 1. Розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони з проведенням Стратегічної екологічної оцінки.

На виконання вимог положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» щодо розроблення Комплексної схеми транспорту, як документа державного планування, який повинен враховувати соціально-економічні   
та планувальні особливості міста, зростання населення і території, розміщення населення і його демографічну структуру, перспективні зміни у розміщенні підприємств промисловості, будівництва, великих торгових й інших об’єктів   
та перспективний рівень автомобілізації, було прийнято рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 422/9910 «Про розробку інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони». Розвиток та удосконалення транспортної інфраструктури шляхом розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва (далі – КСТ) у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони - є необхідним для визначення принципових напрямів реалізації заходів з розвитку вулично-дорожньої мережі, а також усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту, що забезпечують потреби населення   
у пасажирських і вантажних перевезеннях, вирішення питання забруднення   
та загазованості повітря.

Основне завдання КСТ – реалізація передбачених заходів спрямованих   
на покращення екологічної складової міста, покращення та створення нового паркувального простору, обмеження кількості автомобілів в центральній частині міста, розвитку мережі громадського транспорту, який стане якісною альтернативою автомобілям, розвиток велоінфраструктури, будівництво нових та реконструкція існуючих автомобільних доріг, транспортних розв’язок, мостів та інших транспортних сполучень, вибір яких буде проаналізовано   
та змодельовано у транспортній моделі міста Києва.

Виконання даного заходу спрямоване на покращення міського середовища, забезпечення комфортного пересування містом як на особистому так і на громадському транспорті, що дозволить незалежно від соціально-економічного становища жінок та чоловіків почуватися – вільно, комфортно, доступно, як громадян сучасного європейського міста.

Виконання намічених КСТ завдань значно поліпшить транспортне обслуговування населення, забезпечить комфортні умови пасажироперевезень, транспортні зв’язки між місцями проживання, праці і центрами громадського обслуговування, скоротить середній час поїздки містом, забезпечить розвиток інженерно – транспортної інфраструктури міста. Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розробляється Стратегічна екологічна оцінка Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони.

* 1. Проведення архітектурних конкурсів.

Даний захід призначений для визначення найкращих проєктних пропозицій щодо об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об’єктів благоустрою, ландшафтних   
та садово-паркових об’єктів, об’єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року   
№ 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» встановлено єдині вимоги до організації   
і проведення архітектурних та містобудівних конкурсів для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій, ідей, концепцій щодо об’єктів архітектури та містобудування   
і визначення виконавців проектно-кошторисної та містобудівної документації.

Архітектурні конкурси проводяться для визначення кращих проектних пропозицій щодо об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об’єктів благоустрою, ландшафтних   
та садово-паркових об’єктів, об’єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також при:

розміщенні об’єктів в зонах охорони пам’яток історії і культури   
та природно-заповідного фонду для мінімізації негативного впливу   
на архітектурні та містобудівні ансамблі;

розробці проєктів громадських просторів (площі, сквери, парки тощо)   
з огляду на цей важливий та цінний ресурс активізації міського життя, поширення демократичних практик та соціалізації мешканців міста;

реалізації проєктів увічнення (пам’ятники, меморіальні комплекси)   
з огляду на суспільну значимість таких об’єктів.

Програмою передбачено проведення низки архітектурних конкурсів, назви, строки проведення, програми та умови яких будуть затверджені окремими розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

* 1. Впровадження сучасної нормативної та законодавчої бази планування міських просторів.

Законом встановлено, що планування і забудова територій на місцевому рівні передбачає діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, зокрема, в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб   
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів   
інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року   
№ 668 (далі- Порядок). Пунктами 5 та 6 Порядку визначено, що перед початком виконання робіт із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб   
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або   
їх розумного пристосування замовник надсилає повідомлення про наміри щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури, який   
на підставі поданих документів визначає відповідність намірів замовника вимогам нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення   
і надсилає замовнику повідомлення про погодження намірів або подає зауваження та пропозиції щодо приведення намірів замовника у відповідність із зазначеними вимогами.

Метою даного заходу є розроблення та запровадження єдиного механізму та чіткого визначення процесу розгляду документів, поданих замовниками, вимогам нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, погодження намірів або вмотивованої відмови у їх погодженні.

Виконання даного заходу сприятиме розвитку безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування   
та створенню безбар’єрного, комфортного та безпечного середовища для відповідних верств населення.

1. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору.
   1. Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Пунктом 18 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559,   
визначено, що метадані містобудівного кадастру містять довідкову інформацію про інформаційні ресурси, в тому числі про склад, структуру, якість, окремі частини території, умови використання геопросторових даних та їх виробників. Залежно від виду містобудівної документації та від виду геопросторових даних метадані можуть містити іншу довідкову інформацію.

Метадані – відомості про геопросторові дані та/або сервіси, що надають можливість їх пошуку та використання, містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів та можуть містити іншу довідкову інформацію, що забезпечують пошук та надання доступу до даних містобудівного кадастру на геопорталі містобудівного кадастру та мережі національних геопорталів.   
У зв’язку з цим виникає необхідність у підвищенні якості метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста Києва.

У додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» визначено набори (види) геопросторових даних.  
Ці набори (види) геопросторових даних містяться в містобудівному кадастрі місцевого рівня та включають в себе відомості про системи відліку координат   
і висот; державний кордон України; адміністративно-територіальні одиниці,   
в тому числі їх межі; територіальні громади, в тому числі межі їх територій; гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди; населені пункти, в тому числі   
їх вулично-дорожню мережу; будівлі та споруди; автомобільні дороги; залізниці; інженерні комунікації; аеропорти, морські та річкові порти; земний покрив та ґрунти; земельні ділянки; реєстри вулиць та адреси об’єктів; географічні назви; цифрову модель рельєфу; ортофотоплани.

Відповідно до пункту 34 Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 532, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть: виробляти та оновлювати тематичні геопросторові дані та метадані самостійно; одержувати геопросторові дані та метадані від інших осіб у передбачений законодавством спосіб; замовляти виробництво та оновлення тематичних геопросторових даних і метаданих в інших фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством про публічні закупівлі.

Метою заходу є оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, зокрема відомостей про будівлі, землекористування (просторове планування територій, інформації про поточне та заплановане   
на майбутнє функціональне зонування), управління територіями, зони обмеження/регулювання забудови.

Результатом заходу є оновлені метадані інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста Києва.

* 1. Оновлення містобудівної документації.

Метою оновлення містобудівної документації є приведення розроблених та затверджених відповідно до законодавства детальних планів території   
у векторний вигляд та приведення структури векторних даних до адаптованого та доповненого переліку класів об’єктів містобудівного кадастру міста Києва   
на актуалізованій картографо-геодезичній основі. Департаментом планується розробка структури геопросторових даних містобудівної документації   
з приведенням паперових та растрових матеріалів детальних планів території   
у векторний вигляд та актуалізація картографо-геодезичної основи.

У додатку до Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради   
від 13 листопада 2013 року № 518/10006, визначено перелік містобудівної документації для розроблення (оновлення) в м. Києві.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону оновлення містобудівної документації передбачає:

актуалізацію картографо-геодезичної основи;

перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

приведення містобудівної документації у відповідність до вимог законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних.

Метою заходу є розроблення структури бази геопросторових даних містобудівної документації з адаптацією до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», від 09 червня 2021 року № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 22 лютого 2022 року № 56 «Про затвердження структури Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2022 року за № 432/37768, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 серпня 2015 року № 193 «Про затвердження Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2015 року за № 1293/27738, та, з урахуванням містобудівних особливостей міста Києва, векторизація графічних матеріалів детальних планів території, які були розроблені до 2014-2015 років, а також актуалізація картографо-геодезичної основи та приведення до розробленої структури усіх детальних планів території, затверджених рішеннями Київської міської ради.

Результатом заходу є оновлена містобудівна документація в системі координат УСК – 2000, що включає в себе актуалізацію картографо- геодезичної основи, перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму   
та приведення містобудівної документації у відповідність до вимог законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних.

* 1. Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру.

З метою цифровізації сервісів, пов’язаних з функціонуванням містобудування, планується здійснити впровадження нових та цифровізація існуючих інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру, а саме:

«Надання інформації з містобудівного кадастру».

Метою заходу є розроблення електронного сервісу, який забезпечує формування електронних кадастрових документів, що надаються Службою містобудівного кадастру. Постановою Кабінету Міністрів України   
від 01 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» визначено новий вид документу, а саме «витяг з містобудівної документації», а також його склад та зміст. Розпорядженням Кабінету Міністрів України   
від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання   
адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»   
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України   
від 18 серпня 2021 року № 969-р) в Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг визначено новий вид адміністративної послуги «надання кадастрової довідки   
з містобудівного кадастру». Також частиною третьою статті 29 Закону передбачено, що служба містобудівного кадастру (у разі її утворення) додає витяг з містобудівного кадастру для формування містобудівних умов та обмежень до документів замовника.

За результатами виконання заходу буде розроблено електронний сервіс, який забезпечує формування різних видів кадастрових документів (витягу   
з містобудівної документації, кадастрової довідки з містобудівного кадастру, витягу з містобудівного кадастру) на основі бази геопросторових даних містобудівного кадастру з підписанням документів шляхом накладення електронного підпису;

«Профільні геопросторові дані містобудівної документації» та «Завантаження профільних геопросторових даних містобудівної документації».

Електронний сервіс, мета розробки якого направлена на автоматизацію перевірки відповідно до класифікаторів та профільних геопросторових даних містобудівної документації, усунення можливих помилок та неточностей   
в атрибутивній інформації та геопросторових даних, прискорення внесення даних до містобудівного кадастру міста Києва, забезпечення публічного доступу до відкритих геопросторових даних містобудівної документації (Генерального плану міста Києва, детальних планів території та планів зонування території);

«Містобудівний моніторинг, оцінювання рівня реалізації містобудівної документації».

Метою розробки електронного сервісу є проведення оцінювання рівня реалізації містобудівної документації, шляхом визначення рівня забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних і громадських інтересів та забезпечення публічного відображення поточних змін. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру   
та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення програм економічного і соціального розвитку та внесення змін   
до містобудівної документації. Рішенням Київської міської ради   
від 24 травня 2012 року № 588/7925 «Про Службу містобудівного кадастру» визначені функції Служби містобудівного кадастру, зокрема проведення містобудівного моніторингу. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України   
від 01 вересня 2011 року № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України   
7 листопада 2011 року за № 1268/20006, визначено механізм проведення містобудівного моніторингу, що здійснюється щодо визначеної території з метою обґрунтування необхідності внесення змін до відповідної містобудівної документації та оновлення даних містобудівного кадастру

Результатом заходу є автоматизація процесів отримання результатів розрахунків нормативних та фактичних показників території міста Києва, розрахунків відхилень показників нормативних, фактичних та прогнозованих (встановлених в складі містобудівної документації), результатів оцінювання рівня відхилень показників в середовищі містобудівного кадастру Києва.

# АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Згідно зі статтею 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Міське планування з урахуванням ґендерної проблематики починається   
з опрацювання потреб людей, що проживають у місті. Гендерно-чутливий підхід до розвитку міста під час розроблення містобудівної документації, зокрема, в частині розвитку закладів соціально-побутового обслуговування, транспортної інфраструктури, громадсько-ділових центрів та житлових мікрорайонів, має враховувати соціально-культурні потреби жінок, чоловіків, а також дівчаток та хлопчиків, сприяти рівному доступу до міських послуг і можливостей різних вікових та маломобільних груп населення, що також покращить соціально-економічний світогляд всіх груп населення та, зрештою, покращить добробут в місті. Гендерно-орієнтоване та соціально-інклюзивне місто сприятиме реалізації прав та надасть можливості і підтримку для всіх мешканців та гостей столиці брати участь у міському житті. Врахування пропозицій, зауважень та рекомендацій всіх гендерних верств населення під час розробки містобудівної документації, шляхом проведення процедур громадських обговорень та забезпечення вільного доступу до них, надасть можливість побудувати гендерно-чутливий міський простір, з урахуванням потреб містян у кожному районі, масиві та кварталі міста Києва.

Виконання заходів Програми, дозволить покращити міське середовище, забезпечити комфортне пересування містом як на особистому транспорті так   
і на громадському транспорті, що дозволить не залежно від соціально-економічного становища жінок та чоловіків почуватися – вільно, комфортно, доступно, як громадян сучасного європейського міста.

# ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ

Перелік завдань і заходів Програми, результативні показники Програми викладені в таблиці.

Таблиця

# Перелік завдань і заходів

**МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2024-2025 РОКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Строки виконання заходу** | **Виконавці заходу** | **Джерела фінансува ння** | **Обсяги фінансування, (тис. грн.)** | **Назва показника** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади** | 1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | 1.1. Розроблення та затвердження проєктів містобудівної документації | 2024-2025 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 9 199,0**  2024 рік 7 106,0  2025 рік 2 139,0  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 9 199,0**  2024 рік 7 106,0  2025 рік 2 139,0 | **показник витрат**: обсяг витрат на розроблення проєкту містобудівної документації, тис. грн. | 7 106,0 | 2 139,0 |
| **показник продукту**: кількість розроблених проєктів містобудівної документації, од. | 4 | 10 |
| **показник ефективності**: середня вартість розроблення одного проєкту містобудівної документації, тис. грн./ од. | 1 776,5 | 213,9 |
| **показник якості**: рівень готовності містобудівної документації, % | 100 | 100 |
| 1.2. Проведення експертизи проєкту Генерального плану міста Києва | 2024 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 3 350,0**  2024 рік 3 350,0  **з них бюджет м. Києва:**  2024 рік 3 350,0 | **показник витрат** : обсяг витрат на проведення експертизи, тис. грн. | 3 350,0 | - |
| **показник продукту**: кількість проведених експертиз, од. | 1 | - |
| **показник ефективності**: середня вартість проведення однієї експертизи,  тис. грн./ од. | 3 350,0 | - |
| **показник якості**: рівень виконання заходу, % | 100 | - |
| 1.3. Проведення інформаційно- комунікаційної кампанії з громадського обговорення проєкту Генерального плану міста Києва, з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та із залученням різних груп населення | 2024 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 200,0**  2024 рік 200,0  **з них бюджет м. Києва**  2024 рік 200,0 | **показник витрат:** обсяг витрат на проведення інформаційно-комунікаційної кампаній з громадського обговорення проєкту Генерального плану міста Києва, тис. грн. | 200,0 | - |
| **показник продукту**: кількість проведених інформаційно-комунікаційних кампаній з громадського обговорення проєкту Генерального плану міста Києва,од. | 1 | - |
| **показник ефективності:** середня вартість проведення інформаційно-комунікаційної кампанії з громадського обговорення проєкту Генерального плану міста Києва, тис. грн./ од. | 200,0 | - |
| **показник якості:** рівень виконання заходу, % | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Строки виконання заходу** | **Виконавці заходу** | **Джерела фінансува ння** | **Обсяги фінансування, (тис. грн.)** | **Назва показника** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 1.4. Розроблення Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві з проведенням Стратегічної екологічної оцінки. | 2025 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 406,5**  2025 рік 406,5  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 406,5**  2025 рік 406,5 | **показник витрат**: обсяг видатків на розроблення схеми розміщення гаражів та автостоянок, тис. грн. | - | 406,5 |
| **показник продукту**: обсяг розробленої схеми  розміщення гаражів та автостоянок, од | - | 0,11 |
| **показник ефективності**: середня вартість розроблення схеми розміщення гаражів та автостоянок, тис. грн./ од. | - | 3 695,5 |
| **показник якості**: рівень готовності схеми, % | - | 100 |
| 1.5. Розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони з проведенням Стратегічної екологічної оцінки | 2025 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 2 313,9**  2025 рік 2 313,9  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 2 313,9**  2025 рік 2 313,9 | **показник витрат**: обсяг видатків на розроблення схеми транспорту, тис. грн. | - | 2 313,9 |
| **показник продукту**: обсяг розробленої  комплексної схеми транспорту, од. | - | 0,08 |
| **показник ефективності**: середня вартість розроблення схеми транспорту, тис. грн./ од. | - | 28 923,8 |
| **показник якості**: рівень готовності схеми, % | - | 100 |
| 1.6. Проведення архітектурних конкурсів | 2024-2025 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 1 080,0**  2024 рік 540,0  2025 рік 540,0  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 1 080,0**  2024 рік 540,0  2025 рік 540,0 | **показник витрат**: обсяг видатків на проведення конкурсів, тис. грн. | 540,0 | 540,0 |
| **показник продукту**: кількість проведених архітектурних конкурсів, од | 3 | 3 |
| **показник ефективності**: середня вартість проведення одного архітектурного конкурсу, тис. грн./ од. | 180,0 | 180,0 |
| **показник якості**: рівень отримання якісних рішень проєктних пропозицій розвитку окремих частин міста, % | 100 | 100 |
| 2.  Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | 2.1 Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2024 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 2 500,0**  2024 рік 2 500,0  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 2 500,0**  2024 рік 2 500,0 | **показник витрат**: обсяг видатків на оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру тис. грн. | 2 500,0 | - |
| **показник продукту**: кількість наборів інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, в яких оновлюються метадані, од. | 80 | - |
| **показник ефективності:** середні витрати на оновлення одного шару метаданих,  тис. грн./ од. | 31,25 | - |
| **показник якості**: рівень виконання заходу – оновлення метаданих, % | 100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Строки виконання заходу** | **Виконавці заходу** | **Джерела фінансува ння** | **Обсяги фінансування, (тис. грн.)** | **Назва показника** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 2.2 Оновлення містобудівної документації | 2024 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 6 000,0**  2024 рік 6 000,0  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 6 000,0**  2024 рік 6 000,0 | **показник витрат**: обсяг видатків на розроблення структури геопросторових даних містобудівної документації,  тис. грн. | 6 000,0 | - |
| **показник продукту:** кількість розробленої структурної векторизованої містобудівної документації (ДПТ), од | 8 | - |
| **показник ефективності**: середні витрати на векторизацію даних однієї містобудівної документації (ДПТ),  тис. грн./ од. | 750,0 | - |
| **показник якості**: рівень адаптованої містобудівної документації до переліку класів містобудівного кадастру, % | 100 | - |
| 2.3. Впровадження інформаційно- аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру | 2024 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | **Всього 6 492,0**  2024 рік 6 492,0  **з них бюджет м. Києва:**  **всього 6 492,0**  2024 рік 6 492,0 | **показник витрат**: обсяг видатків на впровадження інформаційно-аналітичних сервісів, тис. грн. | 6 492,0 | - |
| **показник продукту**: кількість впроваджених інформаційно-аналітичних сервісів, од. | 4 | - |
| **показник ефективності**: середні витрати на впровадження одного інформаційно- аналітичного сервісу, тис. грн./ од. | 1 623,0 | - |
| **показник якості**: рівень готовності сервісів, % | 100 | - |
| РАЗОМ ПО МІСЬКІЙ ЦІЛЬОВІЙ ПРОГРАМІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ НА  2024-2025 РОКИ | | | | | Всього  Бюджет м. Києва | **Всього 31 587,4**  2024 рік 26 188,0  2025 рік 5 399,4  **Всього 31 587,4**  2024 рік 26 188,0  2025 рік 5 399,4 |  |  |  |

# ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатора за роками | |
| 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затверджений новий Генеральний план | так/ні | так | так |
| 2 | Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври | так/ні | так | так |
| 3 | Кількість тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності | одиниць/ 1 тис. мешканців | 2.1 | 2.1 |

**7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми,   
а також за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітів про виконання завдань і заходів Програми.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає Київській міській раді, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

квартальні звіти про виконання завдань і заходів Програми – до 01 травня, 01 серпня, та 01 листопада звітного року;

річний звіт – до 01 березня року, наступного за звітним;

заключний звіт та уточнені річні звіти (у разі потреби) про виконання завдань та заходів Програми – до 01 квітня року, наступного за звітним.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів Програми, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені терміни розміщує на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва річний (квартальний) звіт та заключний звіт про результати виконання Програми.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО