|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення Київської міської ради  від 28 липня 2020 року № 73/9152 (у редакції рішення Київської міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **План заходів**  **на 2021–2024 роки**  **з реалізації Стратегії розвитку міста Києва**  **до 2025 року** |

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АБ | – | Акціонерний банк |
| АТО | – | Антитерористична операція |
| БСА | – | Бортницька станція аерації |
| ВПО | – | Внутрішньо переміщені особи |
| ДБН | – | Державні будівельні норми |
| ДК | – | Державний класифікатор |
| ДНаТ | – | Дугова натрієва трубчаста |
| ДРЛ | – | Дугова ртутна люмінофорна |
| ДТП | – | Дорожньо-транспортна пригода |
| ДФРР | – | Державний фонд регіонального розвитку |
| ЄС | – | Європейський союз |
| ЗДО | – | Заклади дошкільної освіти |
| ЗЗСО | – | Заклади загальної середньої освіти |
| ЗМІ | – | Засоби масової інформації |
| ІЗА | – | Індекс забруднення атмосфери |
| КАРС | – | Комунальна аварійно-рятувальна служба |
| КМР | – | Київська міська рада |
| КНС | – | Каналізаційна насосна станція |
| КП | – | Комунальне підприємство |
| МАФ | – | Малі архітектурні форми |
| МСП | – | Мале та середнє підприємництво |
| ПАТ | – | Публічне акціонерне товариство |
| ПКД | – | Проєктно-кошторисна документація |
| СанПіН | – | Санітарні правила і норми |
| ТПВ | – | Тверді побутові відходи |
| ТЕЦ | – | Теплоелектроцентраль |
| ФКП | – | Фінансово-кредитна підтримка |
| ЦНАП | – | Центр надання адміністративних послуг |

**Зміст**

[1. Вступ 4](#_Toc143525935)

[**Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року** 4](#_Toc143525936)

[**План заходів на 2021–2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** 4](#_Toc143525937)

[2. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 9](#_Toc143525938)

[3. Програми розвитку Плану заходів 18](#_Toc143525939)

[**Програма розвитку 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва** 18](#_Toc143525940)

[**Програма розвитку 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва** 23](#_Toc143525941)

[**Програма розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури   
у місті Києві** 33](#_Toc143525942)

[4. Передумови для ефективного здійснення заходів і впровадження проєктів, ризики 37](#_Toc143525943)

[5. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 39](#_Toc143525944)

[**Програма розвитку 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва** 39](#_Toc143525945)

[**Програма розвитку 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва** 62](#_Toc143525946)

[**Програма розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури   
у місті Києві** 123](#_Toc143525947)

1. **Вступ**

**Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року**

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року – головний довгостроковий документ, який визначає найважливіші пріоритети та цілі розвитку столиці.

Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року (далі – Стратегія–2025) затверджено рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060.

Рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 Стратегію–2025 актуалізовано відповідно до сучасних соціально-економічних реалій та вимог суспільства, новоприйнятих нормативно-правових документів, що стосуються стратегічного планування місцевого розвитку, а також гармонізовано та узгоджено з положеннями державних документів стратегічного характеру, а саме:

Закону України «Про засади державної регіональної політики»;

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схваленими Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

Стратегії сталого регіонального розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695;

Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від від 04 серпня 2023 року № 816.

Основною стратегічною метою довгострокового розвитку міста Києва є підвищення якості життя мешканців, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті з багатою історичною традицією.

**План заходів на 2021–2024 роки  
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року**

Інструментами реалізації Стратегії–2025 є середньострокові програмні документи: Плани заходів з реалізації Стратегії–2025, міські цільові програми, програми економічного і соціального розвитку міста Києва та інші середньострокові програмні документи.

План заходів розроблено відповідно до цілей, визначених Стратегією–2025, з огляду на існуючі і передбачувані можливості та проблеми розвитку столичного регіону.

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України [Указом Президента України № 64/2022](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2) в Україні введено воєнний стан.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України завдало потужного удару по всіх сферах економічної діяльності столиці та призвело до суттєвих коректив планів розвитку столичного регіону.

Невизначеність перспектив, підвищені ризики та обмеженість фінансових ресурсів значно ускладнили реалізацію проєктів регіонального розвитку у 2022 році та негативно вплинули на кінцеві терміни їх реалізації.

В умовах воєнного стану перебудова економіки столиці «на воєнні рейки» призвела до зміни акцентів щодо пріоритетності фінансування проєктів регіонального розвитку. Стратегічної переваги у фінансуванні набули проєкти регіонального розвитку, спрямовані на вирішення питань безпеки м. Києва та забезпечення роботи критичної інфраструктури столиці.

План заходів на 2021–2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – План заходів 2021–2024) враховує особливості функціонування міської економіки у період воєнного стану.

План заходів 2021–2024 приведено у відповідність до положень:

Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Часові рамки Плану заходів становлять 4 роки (2021−2024 роки), що відповідає вимогам Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 632/28762.

План заходів 2021–2024 складається з заходів, необхідних для реалізації Стратегії–2025, та програм регіонального розвитку (далі – Програми розвитку), спрямованих на досягнення стратегічних та оперативних цілей і реалізацію завдань, визначених Стратегією–2025, та конкретизованих у технічних завданнях на проєкти розвитку.

Програми розвитку Плану заходів 2021–2024 відповідають стратегічним цілям Стратегії–2025:

– стратегічній цілі 1: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва;

– стратегічній цілі 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва;

– стратегічній цілі 3: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічні цілі (Програми розвитку Плану заходів 2021–2024)** | | |
| Програма розвитку1.  Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | Програма розвитку 2.  Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | Програма розвитку 3.  Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві |
| Сектори міського розвитку | | |
| 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | 2.1. Житлово-комунальне господарство | 3.1. Історико-культурна спадщина |
| 1.2. Інвестиції | 2.2. Транспорт та міська мобільність | 3.2. Культура |
| 1.3. Ринок праці | 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |
| 1.4. Розбудова міста і земельні відносини | 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |
| 1.5. Туризм | 2.5. Екополітика та охорона довкілля |  |
|  | 2.6. Публічний простір |  |
|  | 2.7. Адміністративні послуги |  |
|  | 2.8. Освіта |  |
|  | 2.9. Безпека та цивільний захист |  |

Заходи і технічні завдання на проєкти регіонального розвитку узгоджені з наявними та потенційними фінансовими ресурсами, спрямовані на подолання наслідків збройної агресії російської федерації проти України, відновлення економічних можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі внутрішніх і зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, зокрема в умовах воєнного стану.

Виконання Плану заходів 2021–2024 відбуватиметься шляхом здійснення заходів та реалізації проєктів регіонального розвитку, які відібрані на конкурсній основі робочою групою з відбору проєктів розвитку, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 грудня 2019 року № 2233 у складі президії та експертних груп, сформованих за секторами міського розвитку.

До складу робочої групи увійшли: 88 представників місцевої та державної виконавчої влади та комунальних підприємств (50 % загальної кількості), 34 депутати Київської міської ради (19 % загальної кількості), 54 представники наукових установ, бізнесу, громадськості (31 % загальної кількості).

При відборі технічних завдань на проєкти регіонального розвитку робочою групою враховувався стан виконання Плану заходів на 2016–2018 роки та Плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії–2025, зміни в напрямах та тенденціях економічного і соціального розвитку міста Києва, які виявилися у минулі роки, відповідність проєктів регіонального розвитку стратегічним та оперативним цілям Стратегії–2025, її завданням і заходам, їх вплив на розвиток територіальної громади міста, аналіз джерел фінансування проєктів регіонального розвитку тощо.

Здійснювати заходи та реалізовувати проєкти регіонального розвитку передбачається за рахунок коштів державного бюджету (зокрема державного фонду регіонального розвитку), бюджету міста Києва, власних коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, коштів міжнародних фінансових організацій, інвесторів та інших коштів, дозволених законодавством України. Враховуючи особливості функціонування економіки столиці в умовах воєнного стану та обмеженість фінансових ресурсів бюджету м. Києва, обсяг фінансування заходів і проєктів регіонального розвитку має відповідати можливостям бюджету м. Києва та не перевищувати загальний обсяг бюджетних призначень у поточному бюджетному році. Крім того, фінансування проєктів регіонального розвитку повинно відбуватися з дотриманням обмежень, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Індикативні обсяги і джерела фінансування

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **За роками** | | | | **Разом** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всього,  з них: | 13 579 552,2 | 14 132 663,5 | 10 089 896,0 | 22 072 344,2 | 59 874 455,9 |
| Бюджет міста Києва | 10 819 156,3 | 11 340 602,2 | 8 630 603,8 | 14 140 279,0 | 44 930 641,3 |
| Державний бюджет | 2 241 502,1 | 2 343 050,0 | 847 180,7 | 1 200 000,0 | 6 631 732,8 |
| Інші | 518 893,8 | 449 011,3 | 612 111,5 | 6 732 065,2 | 8 312 081,8 |

Реалізація Плану заходів 2021–2024 здійснюватиметься відповідальними виконавцями – структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями. До реалізації Плану заходів 2021–2024 передбачається залучати підприємства, установи та організації комунальної власності територіальної громади м. Києва, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, мешканців міста Києва, суб’єктів господарювання різних форм власності, громадські організації та інші зацікавлені інституції.

Моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року і виконання Плану заходів на 2021–2024 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року буде здійснюватися відповідно до вимог Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 816.

При відборі індикаторів результативності реалізації Плану заходів 2021–2024 було враховано показники екологічного моніторингу: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік; частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів); забезпеченість зеленими зонами загального користування; частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів); динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, у відношенні до попереднього року (розраховується по об’єму); частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ); індекс забруднення атмосфери (ІЗА) середній по місту.

Перелік середньострокових заходів, необхідних для реалізації Стратегії, строки здійснення заходів та відповідальні виконавці за їх здійснення, індикатори оцінювання здійснення заходів та їх цільові значення наведено у Розділі 2.

1. **ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ**

| **Найменування завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Найменування заходу** | **Строки здійснення заходу** | **Відповідальні виконавці** | **Індикатори оцінювання** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, одиниця виміру** | **Значення індикатора** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Розвиток інноваційних промислових точок зростання | 1. Підвищення конкурентоспроможності промисловості як основи економіки інноваційного типу у столиці | 2021–2024 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн | 317,5 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, млрд грн | 24,4 |
| 2. Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Києві шляхом надання фінансово-кредитної допомоги | 2021–2023 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва | Кількість суб’єктів малих та середніх підприємств, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку, од. | 175 |
| Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами малих та середніх підприємств фінансово-кредитної підтримки. од | 115 |
| Поліпшення інвестиційного клімату столиці  Просування інвестиційного потенціалу | 3. Створення передумов для визначення та забезпечення функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» | 2021–2022 | Департамент економіки та інвестицій | Розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку, од. | 1 |
| 4. Позиціонування міста Києва на міжнародних інвестиційних заходах як інвестиційно привабливого центру у Центральній та Східній Європі | 2021–2024 | Департамент економіки та інвестицій | Проведений Інвестиційний форум міста Києва, од. | 4 |
| Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці | 5. Проведення профорієнтаційних заходів з метою успішної самореалізації молоді на ринку праці | 2021–2024 | Департамент соціальної політики  Департамент промисловості та розвитку підприємництва (з 2023 р.) | Кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто», осіб | 2600 |
| Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти, осіб | 10600 |
| Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | 6. Розробка та затвердження містобудівної документації, зокрема Генерального плану та детальних планів територій, з урахуванням потреб громади, сучасних європейських норм / стандартів / практик у галузі сталого міського планування | 2021–2024 | Департамент містобудування та архітектури | Ступінь готовності розробленого проєкту містобудівної документації, % | 100 |
| Розроблена містобудівна документація, од. | 4 |
| Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | 7. Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень | 2021‒2024 | Департамент містобудування та архітектури | Рівень розробки геоінформаційної системи, % | 80 |
| Просування Києва як туристичного центру  Підвищення якості сервісу обслуговування туристів | 8. Промоція туристичного потенціалу та бренду міста Києва | 2021–2024 | Управління туризму та промоцій | Кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь, од. | 34 |
| Кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів, од. | 33 |
| Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, зокрема в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint), од. | 4 |
| Забезпечення ефективного управління активами міста | 9. Створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна | 2021–2024 | Департамент комунальної власності міста Києва | Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, тис. од. | 338,0 |
| Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури | 10. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | 2021–2024 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Продуктивність насосної станції, тис. м3/добу | 600 |
| Оптимізація транспортної пропозиції  Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | 11. Розвиток інфраструктури наземного громадського транспорту | 2021–2024 | Департамент транспортної інфраструктури | Кількість об’єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 24 |
| Кількість об’єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 6 |
| Кількість об’єктів модернізації, од. | 3 |
| 12. Оновлення рухомого складу громадського транспорту | 2021–2024 | Департамент транспортної інфраструктури | Кількість придбаних трамвайних вагонів, од. | 247 |
| Кількість придбаних тролейбусів, од. | 341 |
| Кількість придбаних автобусів, од. | 381 |
| Кількість придбаних вагонів метрополітену, од. | 42 |
| Оптимізація транспортної пропозиції  Розвиток та популяризація велосипедного руху | 13. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд | 2021–2024 | Департамент транспортної інфраструктури | Кількість об’єктів будівництва вулично-шляхової мережі, од. | 28 |
| Кількість об’єктів реконструкції вулично-шляхової мережі, од. | 39 |
| Кількість об’єктів будівництва штучних споруд, од. | 15 |
| Кількість об’єктів реконструкції штучних споруд, од. | 17 |
| Інформатизація транспортної системи  Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | 14. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | 2021–2024 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | Кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од. | 6756 |
| 15. Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій | 2021–2024 | Департамент транспортної інфраструктури | Кількість об’єктів будівництва та реконструкції, од. | 651 |
| Кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, од. | 51658 |
| Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | 16. Розвиток та модернізація мережі метрополітену в м. Києві | 2021–2024 | Департамент транспортної інфраструктури | Кількість об’єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену, од. | 13 |
| Кількість об’єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену, од. | 11 |
| Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | 17. Розвиток мережі установ соціального захисту, реабілітації та піклування | 2021, 2024 | Департамент соціальної політики | Кількість об’єктів реконструкції соціальної інфраструктури, од. | 1 |
| 18. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов | 2021–2024 | Департамент будівництва та житлового забезпечення | Кількість квартир, наданих дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, од. | 158 |
| Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, од. | 595 |
| Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування, од. | 586 |
| Кількість сімей, забезпечених тимчасовим житлом, од. | 73 |
| Кількість квартир, наданих учасникам бойових дій та членам їх сімей, од. | 235 |
| Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб | 19. Розвиток закладів охорони здоров’я та оновлення їх матеріально-технічної бази | 2021–2024 | Департамент охорони здоров’я | Кількість об’єктів охорони здоров’я, на яких розпочато будівельні роботи, од. | 1 |
| Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення | 20. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | 2021–2024 | Департамент молоді та спорту | Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од. | 6 |
| Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | 21. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 2021–2024 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Кількість пускових комплексів (ліній) з очищення димових газів, од. | 4 |
| Площа відновлених земель, га | 18,15 |
| 22. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | 2021–2024 | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | Частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), % | 7  (середнє значення) |
| Охорона та раціональне використання природного середовища | 23. Екологічне оздоровлення та створення комфортного простору для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва | 2021–2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату | Кількість відремонтованих зон відпочинку, од. | 10 |
| Кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, од. | 6 |
| Розвиток території міста | 24. Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста та облаштування парків та зон відпочинку | 2021–2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату | Площа озеленення, га | 93,0 |
| Площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га | 28,0 |
| Контроль за створенням та утриманням міського простору | 25. Створення нового Центру захисту тварин | 2021–2024 | Департамент територіально-го контролю міста Києва | Кількість нових місць у притулках міста Києва для безпритульних тварин, од. | 1435 |
| Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг | 26. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва | 2021–2024 | Департамент (Центр) надання адміністратив-них послуг | Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами, % | 90 |
| Кількість адміністраторів, що пройшли навчання, од. | 2100 |
| Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | 27. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | 2021–2024 | Департамент (Центр) надання адміністратив-них послуг | Частка заявників, які скористалися чат-ботом (у загальній кількості звернень до Call-центру), % | 40 |
| Розвиток мережі закладів освіти | 28. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | 2021–2024 | Департамент освіти і науки | Кількість закладів освіти, введених в експлуатацію, од. | 11 |
| Кількість додатково створених місць для учнів/учениць та вихованців/вихованок, од. | 3560 |
| Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | 29. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | 2021–2023 | Департамент муніципальної безпеки | Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій: |  |
| * кількість встановлених модернізованих точок сповіщення, од. | 520 |
| * кількість охопленого населення, тис. осіб | 2318,4 |
| Налагодження комунікації «влада-громадськість» | 30. Сприяння розвитку та підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства | 2021–2024 | Департамент суспільних комунікацій | Кількість створених хабів, од. | 6 |
| Кількість навчальних заходів, од. | 130 |
| Кількість тренінгових програм медіа простору, од. | 66 |
| Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | 31. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | 2021–2024 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій | Кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од. | 11 |
| Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії | 32. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | 2021–2024 | Департамент інформаційно-комунікацій-них технологій | Кількість модулів системи, од. | 6 |
| Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини | 33. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, створення умов для сучасного використання таких об'єктів | 2021–2024 | Департамент охорони культурної спадщини | Кількість об’єктів культурної спадщини, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи, од. | 22 |
| Популяризація культурної спадщини | 34. Здійснення культурно-просвітницької та науково-дослідної діяльності у сфері охорони та популяризації культурної спадщини міста Києва | 2021–2024 | Департамент охорони культурної спадщини | Кількість проведених воркшопів, од. | 40 |
| Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | 35. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | 2021–2024 | Департамент культури | Кількість оновлених закладів культури, од. | 25 |
| Кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії, од. | 3 |

1. **Програми розвитку Плану заходів**

**Програма розвитку 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки  
міста Києва**

**Основна мета Програми розвитку 1**

Основна мета Програми розвитку 1 – розвиток економіки міста на інноваційній основі з використанням конкурентних переваг, перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу зі сприятливим інвестиційним середовищем, забезпечення рівних та прозорих умов розвитку підприємництва, зростання експортного потенціалу, створення умов для активізації інноваційних процесів, а також максимальне відновлення економічних можливостей регіону, втрачених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

**Структура Програми розвитку 1**

Програма розвитку1 складається з 5 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку) та умов реалізації Стратегії, які охоплюють 9 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:

підтримки столичного товаровиробника, особливо в умовах воєнного стану, сприяння діяльності релокованих підприємств та просування продукції столичних виробників на нові ринки збуту, зростання обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції, зокрема шляхом забезпечення доступу до ринків G7 та ЄС;

стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств міста Києва шляхом розвитку інноваційних промислових точок зростання (зокрема за рахунок створення технологічних, індустріальних, наукових парків тощо), підтримка виробництва інноваційної продукції, особливо для забезпечення оборонних потреб, сприяння розвитку різних форм інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності, створення умов для розвитку високотехнологічних та креативних індустрій, налагодження плідної співпраці між владою, бізнесом і наукою, стимулювання інноваційної активності підприємницького сектору та формування інноваційно-інвестиційного клімату;

розширення доступу малих та середніх підприємств до фінансово-кредитних ресурсів за європейською відсотковою ставкою, що забезпечить зростання інвестиційної та економічної активності малих та середніх підприємств, підтримка бізнесу в питаннях збереження та збільшення робочих місць, стимулювання повернення громадян з-за кордону, працевлаштування ВПО, створення сприятливого клімату для реалізації експортного потенціалу малих і середніх підприємств;

залучення інвестицій та міжнародної допомоги (коштів донорів, міжнародної технічної допомоги, кредитних коштів) для відновлення і відбудови Києва та супроводження процесу набуття країною членства в Європейському Союзі, формування сприятливого інвестиційного клімату столиці та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста;

подальшого розвитку туристичної інфраструктури міста Києва, просування Києва як туристичного центру східної Європи, зокрема шляхом промоції туристично-рекреаційних можливостей міста, стимулювання внутрішнього туризму, покращення іміджевої складової міста на засадах смарт-спеціалізації, підтримки інтересу до міста Києва і його туристичних локацій шляхом проведення масштабних культурних заходів, заходів міжнародного рівня як ділового, так і розважального характеру, популяризації туристичних та історико-культурних об’єктів міста, використання платформ соціальних мереж, тревел-блогерів, амбасадорів туризму тощо;

забезпечення ефективного управління активами міста (створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва);

створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними шляхом діджиталізації усіх процесів у місті Києві з використанням досягнень та інновацій воєнного часу з метою забезпечення кращого врядування та підвищення якості міських послуг, протидії корупції та оптимізації видатків;

впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору, підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик;

Програма розвитку 1 реалізовуватиметься впродовж 2021−2024 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 1 наведено у розділі 5.

**Очікувані результати**

Успішна реалізація Програми розвитку 1 сприятиме досягненню результатів щодо:

* збільшення надходжень до бюджету міста;
* відновлення обсягів промислового виробництва до довоєнного рівня;
* розвитку smart-економіки з врахуванням досвіду воєнного часу;
* розширення виробництва київськими підприємствами імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції;
* створення умов для поглибленої економічної інтеграції з Європейським Союзом та входження до Єдиного ринку ЄС;
* збереження інтелектуального капіталу;
* створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, сприяння поверненню громадян з-за кордону та працевлаштування ВПО;
* створення сприятливого середовища для збільшення питомої ваги підприємств, що займаються інноваціями;
* поліпшення інвестиційного клімату, зростання обсягів інвестицій в економіку міста, залучення коштів міжнародних організацій та донорів до для відновлення і відбудови Києва;
* стимулювання повернення до міста підприємств, що виїхали внаслідок війни, підтримка релокованих підприємств;
* cтворення розвинутої екосистеми малого та середнього бізнесу;
* розвитку регіональної інтеграції та кооперації;
* підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик, зокрема пов’язаних з відновленням м. Києва;
* створення гнучкої платформи для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення технічної документації;
* забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
* збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів;
* створення електронної бази технічної документації на об’єкти нерухомого майна.

**Орієнтовний фінансовий план Програми розвитку 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва**

| Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | – | 6910,0 | – | 7870,0 | – | 570,0 | – | – | 160,0\* | – | **15350,0** |
| 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | – | 9000,0 | – | 10000,0 | – | 65046,2 | – | 100000,0 | – | – | **184046,2** |
| 1.2.3. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | – | 1000,0 | – | 2000,0 | – | – | – | – | – | – | **3000,0** |
| 1.2.4. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | – | 8265,8 | – | 8729,0 | – | 8923,9 | – | 8207,0 | – | – | **34125,7** |
| 1.3.5. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | – | 1610,3 | – | 1610,3 | – | 615,8 | – | 615,8 | – | – | **4452,2** |
| 1.4.6. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | – | 8186,6 | – | 2000,0 | – | – | – | 10456,0 | – | – | **20642,6** |
| 1.4.7. Розвиток об’єктів міського простору | – | 25870,0 | – | 29000,0 | – | – | – | 10664,0 | – | – | **65534,0** |
| 1.5.8. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | – | 29409,0 | – | 35196,3 | – | 18932,8 | – | 38228,0 | – | – | **121766,1** |
| 1.6.9. Створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва | – | 29000,0 | – | 25000,0 | – | 36600,0 | – | 42400,0 | – | – | **133000,0** |
| Всього за Програмою розвитку 1 | **–** | **119251,7** | **–** | **121325,6** | **–** | **130688,7** | **–** | **210570,8** | **160,0** | **–** | **581996,8** |

**\*) Інші джерела**

**Програма розвитку 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва**

**Основна мета Програми розвитку 2**

Основною метою Програми розвитку 2 є створення умов для отримання мешканцями міста Києва якісного рівня сервісу у всіх ключових сферах життєдіяльності міста шляхом модернізації сфери житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних та новітніх технологій із застосуванням альтернативної енергетики у комунальному та бюджетному секторах, оптимізації транспортного попиту та пропозиції, забезпечення якісної та доступної медицини на всіх рівнях, підвищення доступності, актуальності та якості освітніх і соціальних послуг, підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, посилення екологічної безпеки.

**Структура Програми розвитку 2**

Програма розвитку 2 складається з 9 взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 26 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку та включають заходи спрямовані на:

підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури шляхом оновлення магістральної системи водовідведення та водопостачання міста (санація дюкерних переходів та каналізаційного колектору, реконструкція існуючих і будівництво нових каналізаційних камер, будівництво каналізаційних колекторів, реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами тощо) для забезпечення надійності та стійкості функціонування об’єктів критичної інфраструктури столиці в умовах воєнного часу, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру та усунення загроз екологічний стійкості водного сектору міста;

оптимізацію транспортного попиту та пропозиції, підвищення рівня та якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці, впорядкування пасажиропотоку та руху наземного пасажирського транспорту, зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище, забезпечення переходу до сталої та розумної мобільності відповідно до Європейського зеленого курсу тощо;

розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів за рахунок впровадження заходів з інформатизації транспортної системи, зниження кількості ДТП, смертності та травматизму, розвитку та популяризації велосипедного руху, створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку, розвитку мережі метрополітену, систем швидкісного тролейбусного/автобусного сполучення, якісного оновлення рухомого складу громадського транспорту, підвищення комфортності та безпеки зупинок громадського транспорту, дорожньої мережі та об’єктів транспортно-пересадочних вузлів, підвищення ефективності функціонування системи безпеки, забезпечення надійності та безпеки перевезень пасажирів в умовах воєнного часу, доступності пасажирів до ринку надання транспортних послуг, сприяння розвитку сучасної транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема шляхом залучення до її розвитку міжнародних фінансових установ та приватних інвестицій;

підвищення соціальної захищеності мешканців міста Києва, зокрема соціальну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації, а також осіб (дітей) з інвалідністю, забезпечення житлом громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, сприяння зменшенню соціальної напруги, викликаної збільшенням потреби у тимчасовому житлі у зв’язку з пошкодженням та руйнуванням житла у місті Києві, мешканці якого потребують відселення на час проведення ремонтних робіт, а також стрімким зростанням кількості внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку потребуючих тимчасового житла у місті Києві;

забезпечення населення доступною, якісною та кваліфікованою медичною допомогою, спроможною впоратись з наслідками війни, приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб (реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, облаштування укриттів, оновлення їх матеріально-технічної бази, розвиток реабілітаційних центрів та забезпечення їх необхідним обладнанням тощо), просування здорового способу життя, розвиток сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів, підвищення якості медичних послуг для задоволення особливих потреб осіб, постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, включаючи учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, покращення системи громадського здоров’я та готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я в умовах воєнного стану;

підвищення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля наслідків надзвичайних ситуацій воєнного та техногенного характеру, бойових дій, а також діяльності об’єктів промисловості, зокрема шляхом усунення негативних екологічних наслідків для столичного регіону, що виникли в результаті збройної агресії російської федерації проти України, та забезпечення реалізації екологічної політики міста Києва відповідно до євроінтеграційного напряму розвитку та Європейського зеленого курсу, впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах міста Києва, впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля, сучасних методів переробки твердих побутових відходів і відходів від руйнації, обмеження їх поховання на полігонах, охорону та раціональне використання природного середовища;

впорядкування та розвиток публічного простору шляхом реалізації заходів зі створення комфортних і безпечних умов перебування мешканців та гостей міста в парках, а також облаштування нових парків та зон відпочинку (розробка і реалізація концепції «Київські парки»), впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті», модернізації існуючих та утримання притулків для тварин, зокрема для евакуйованих з зони бойових дій і постраждалих територій, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами;

підвищення якості надання адміністративних послуг, розвиток послуг для внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, соціальної підтримки інших громадян, які потрапили у складні життєві обставини в умовах війни та забезпечення стабільної роботи ЦНАП у складних безпекових ситуаціях воєнного часу, спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником, поліпшення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП (розробка програми навчання адміністраторів, написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів, створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних) тощо);

підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та відновлення непрацюючих закладів, модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів, створення безпечного та комфортного середовища для учасників освітнього процесу (облаштування укриттів та інклюзивного простору), посилення можливостей доступу до дистанційного освітнього процесу в умовах воєнного стану;

підвищення ефективності заходів у сфері цивільного захисту населення, зокрема шляхом забезпечення ефективності територіальної системи централізованого оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз тощо;

підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб, залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики шляхом налагодження комунікації «влада – громадськість», створення Школи місцевої демократії та відкритих офісів у форматі «openspace», підтримка громадських проєктів з питань супротиву збройній агресії російської федерації проти України та підтримки громадян, постраждалих від бойових дій, тощо.

Програма розвитку 2 реалізовуватиметься впродовж 2021−2024 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 2 наведено у розділі 5.

**Очікувані результати**

Успішна реалізація Програми розвитку 2 сприятиме досягненню результатів щодо:

* забезпечення безперервним та надійним водопостачанням і водовідведенням мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання, підвищення стійкості критичної інфраструктури столиці до безпекових викликів в умовах триваючої агресії рф;
* забезпечення раціонального управління ресурсами міста Києва за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів;
* підвищення якості транспортного обслуговування мешканців і гостей столиці;
* забезпечення інклюзії в міській мобільності, зокрема безбар'єрного доступу до транспортної інфраструктури та інклюзивного громадського транспорту, на рівні міжнародних стандартів;
* упорядкування пасажиропотоку та оптимізації схем руху громадського транспорту;
* розширення мережі велосипедних доріжок;
* забезпечення безпеки мешканців м. Києва та подальше підвищення рівня стійкості міста Києва, посилення систем моніторингу та попередження, безпекової архітектури;
* підвищення ефективності функціонування системи безпеки з врахуванням викликів воєнного стану;
* створення нового сучасного безпечного світлового середовища столиці (освітлення магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) європейського зразка;
* зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, смертності та травматизму за рахунок покращення рівня зовнішнього освітлення;
* забезпечення повноцінного розвитку мережі метрополітену;
* забезпечення соціальної інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю шляхом надання (здійснення) відповідних послуг (заходів);
* забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в тому числі забезпечення тимчасовим житлом ВПО;
* підвищення спроможності системи охорони здоров’я надавати медичну допомогу в умовах зменшення кількості фахівців, збільшення кількості пацієнтів і рівня тяжкості/складності звернень через вплив війни, особливо з урахуванням впливу на ментальне здоров’я;
* розширення спроможності закладів охорони здоров’я з психологічної та фізичної реабілітації постраждалих від збройної агресії рф;
* приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, оновлення їх матеріально-технічної бази шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових об’єктів охорони здоров’я;
* забезпечення своєчасної високоспеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі на вторинному рівні пацієнтам з гострим станом або із загостреннями хронічних захворювань;
* розвиток соціальної інфраструктури з метою забезпечення реабілітації та соціалізації ВПО, жертв та учасників бойових дій;
* розвиток матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності для підготовки олімпійського резерву;
* розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
* зменшення негативного впливу війни на навколишнє природне середовище в місті Києві;
* розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів;
* впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів;
* збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя шляхом збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків з дотриманням вимог щодо доступності та інклюзивності;
* створення повноцінного громадського простору та комфортного відпочинку для мешканців Києва та гостей міста з дотриманням вимог щодо доступності та інклюзивності;
* посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
* забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів, технічне оснащення хабів;
* створення Школи місцевої демократії та підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації;
* створення корпоративної системи навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг за єдиними стандартами надання адміністративних послуг;
* підвищення якості надання адміністративних послуг, спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником;
* полегшення доступу до адміністративних послуг в умовах війни, в тому числі покращення доступу до послуг ВПО;
* посилення потенціалу та доступу до дистанційного освітнього процесу в умовах воєнного часу;
* розвиток мережі та збільшення потужності закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції, капітального ремонту та модернізації матеріально-технічної бази, створення безпечного, доступного та інклюзивного освітнього середовища;
* розвиток та забезпечення стабільного функціонування територіальної системи цивільного захисту;
* розвиток єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації;
* централізоване керування інфраструктурними системами, координація роботи служб міста;
* налагодження комунікації «влада – громадськість».

**Орієнтовний фінансовий план Програми розвитку 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва**

| Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | 251502,1 | 493114,5 | 206400,0 | 501600,0 | – | 373010,3 | – | 963729,3 | – | – | **2789356,2** |
| 2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | – | 653739,2 | – | 310000,0 | – | 7000,0 | – | 770027,1 | – | – | **1740766,3** |
| 2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту | – | 3594250,0 | – | 3747887,5 | – | 110814,0 | – | 513192,1 | – | 6943110,1\* | **14909253,7** |
| 2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокремарозвиток велоінфраструктури) та штучних споруд | 1300000,0 | 1277017,3 | 1485000,0 | 1661653,4 | 847180,7\* | 3788635,1 | 1200000,0\* | 4819260,7 | – | – | **16378747,2** |
| 2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки | – | 100000,0 | – | 160000,0 | – | 293729,0 | – | 200000,0 | – | – | **753729,0** |
| 2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | – | 810942,3 | – | 1060322,5 | – | 550000,0 | – | 792517,8 | – | 590000,0\* | **3803782,6** |
| 2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену | – | 706000,0 | – | 855388,2 | – | 512832,5 | – | 2154172,2 | – | – | **4228392,9** |
| 2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | – | 120756,0 | – | – | – | – | – | 154444,0 | – | – | **275200,0** |
| 2.3.9. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм | – | 321325,8 | – | 193583,2 | – | 1052499,0 | – | 324969,9 | 663211,7\*\* | - | **2555589,6** |
| 2.4.10. Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | 150000,0 | 545000,0 | 165000,0 | 746150,0 | – | – | – | 75900,0 | – | – | **1682050,0** |
| 2.4.11. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | 50000,0 | 107970,5 | 50000,0 | 150501,1 | – | – | – | 85000,0 | – | – | **443471,6** |
| 2.5.12. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | 340000,0 | 230000,0 | 254000,0 | 62368,8 | – | 666503,0 | – | 800867,5 | – | – | **2353739,3** |
| 2.5.13. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | – | 2500,0 | – | – | – | – | – | – | 115250,0\*\* | – | **117750,0** |
| 2.5.14. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва | – | 106781,0 | – | 100000,0 | – | 120000,0 | – | 81323,9 | – | – | **408104,9** |
| 2.6.15. Зелене місто – киянам | - | 195000,0 | – | 289250,0 | – | 275906,0 | – | 275906,0 | – | – | **1036062,0** |
| 2.6.16. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | – | 250000,0 | – | 140000,0 | – | 10000,0 | – | 10000,0 | – | – | **410000,0** |
| 2.6.17. Створення нового Центру захисту тварин | – | 35000,0 | 22650,0 | 40000,0 | – | 4500,0 | – | 37500,0 | – | – | **139650,0** |
| 2.7.18. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва | – | 800,0 | – | 90,0 | – | 90,0 | – | 1080,0 | – | – | **2060,0** |
| 2.7.19. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | – | 150,0 | – | – | – | – | – | 250,0 | – | – | **400,0** |
| 2.8.20. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | 150000,0 | 235744,2 | 160000,0 | 296699,2 | – | 146673,6 | – | 582815,7 | – | – | **1571932,7** |
| 2.9.21. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | – | 50104,0 | – | 62772,0 | – | 361720,2 | – | 542580,4 | – | – | **1017176,6** |
| 2.10.22. Створення громадських хабів | – | 6480,0 | – | 6720,0 | – | 13689,0 | – | 14373,5 | – | – | **41262,5** |
| 2.10.23. Школа місцевої демократії | – | 915,0 | – | 1330,0 | – | 1161,0 | – | 1219,1 | 350,0\*\* | – | **4975,1** |
| 2.10.24. Київ медіапростір | – | 3000,0 | – | 3300,0 | – | 1333,2 | – | 667,0 | – | – | **8300,2** |
| 2.11.25. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | – | 30000,0 | – | 30000,0 | – | 80000,0 | – | 120000,0 | – | – | **260000,0** |
| 2.12.26. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | – | 150000,0 | – | 50000,0 | – | 21200,0 | – | 100000,0 | – | – | **321200,0** |
| Всього за Програмою розвитку 2 | **2241502,1** | **10026589,8** | **2343050,0** | **10469615,9** | **847180,7** | **8391295,9** | **1200000,0** | **13421796,2** | **778811,7** | **7533110,1** | **57252952,4** |

**\*) Інші джерела**

**\*\*) Залучені кошти та кошти населення**

**Програма розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток  
культури у місті Києві**

**Основна мета Програми розвитку 3**

Основна мета Програми розвитку 3 – збереження, розвиток і популяризація культурно-історичної спадщини міста Києва, забезпечення доступу громадян до культурних цінностей, що сприяє сталому соціальному та економічному розвитку майбутніх поколінь, активній інтеграції столиці України в європейський і світовий культурний простір, створення якісного комунікаційного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста.

**Структура Програми розвитку 3**

Програма розвитку 3 складається з двох взаємопов’язаних напрямів (секторів міського розвитку), які охоплюють 3 технічних завдання на проєкти регіонального розвитку і включають заходи щодо:

проведення реставраційно-ремонтних робіт, відбудови зруйнованих об’єктів культурної спадщини, їх збереження та розвиток;

активізації культурно-просвітницької діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини, залучення громад у процес імплементації Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, створення платформи для діалогу та взаєморозуміння серед усіх зацікавлених сторін, залучених до збереження спадщини релігійного призначення;

впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях, покращення умов їх зберігання;

створення єдиної електронної бібліотеки, модернізації бібліотек і використання їх ресурсу для організації культурно-інформаційних центрів;

створення умов для підвищення рівня залученості населення до споживання культурних та освітніх послуг через промоцію культурно-мистецьких подій, формування комфортного середовища у закладах культури, розширення доступного набору культурних послуг для всіх категорій населення;

розвиток інфраструктури галузі «Культура» та креативних індустрій у відповідності до сучасних вимог щодо безбар’єрності та безпеки для всіх категорій населення;

приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення;

проведення капітального ремонту будівель кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатру як культурного центру;

поліпшення інженерного оснащення території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення та створення належних умов для утримання тварин;

створення якісного комунікаційного контенту для висвітлення громадських та культурних подій міста, популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку національної музичної спадщини, створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин, розвитку міжнародних культурних зв’язків, забезпечення доступу тимчасово переміщених осіб, що знаходяться за межами України, до культурного продукту рідною мовою, підвищення суспільного запиту на національний (український патріотичний) культурний продукт.

Програма розвитку 3 реалізовуватиметься впродовж 2021–2024 років.

Перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку за Програмою розвитку 3 наведено у розділі 5.

**Очікувані результати**

Успішна реалізація Програми розвитку 3 сприятиме досягненню результатів щодо:

* збереження історичного середовища шляхом реставрації існуючих та відбудови зруйнованих споруд культурної спадщини;
* створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин;
* популяризації кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвитку багатої національної музичної спадщини;
* налагодження тісного діалогу між усіма зацікавленими учасниками для нарощення потенціалу з питань збереження, розвитку та оновлення культурної спадщини міста Києва;
* розвитку мережі закладів мистецької освіти;
* впровадження автоматизованої системи обліку музейних експонатів, покращення умов їх зберігання;
* створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів;
* приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення;
* модернізації обладнання кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатрів як культурних центрів;
* забезпечення галузі «Культура» сучасною інфраструктурою, підвищення ефективності використання будівель і споруд закладів культури;
* покращення умов відпочинку у закладах культури, доступності їх для маломобільних груп населення;
* збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, що проживають у м. Києві, задоволення їх національно-культурних потреб;
* створення належних умов для роботи телерадіокомпанії «Київ» та інших інформаційних служб з метою забезпечення якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста;
* створення належних умов утримання тварин у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення, поліпшення інженерного оснащення його території;
* посилення виробничої та експортної спроможності креативних індустрій;
* відновлення пошкоджених об’єктів культури та збереження культурної спадщини міста;
* стимулювання культурної пропозиції та просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста, розвитку міжнародних культурних зав’язків, сприяння інтеграції міста Києва у світовий культурний простір.

**Орієнтовний фінансовий план Програми розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві**

| Номер і назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Обсяг фінансування, тис. грн | | | | | | | | Обсяг фінансування за весь період, тис. грн | | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | приватні інвестори | міжнародна допомога |
| державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва | державний бюджет | бюджет м. Києва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | – | 23847,0 | – | 69180,1 | – | 52829,2 | – | 57512,0 | – | – | **203368,3** |
| 3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва | – | 100,0 | – | 100,0 | – | 300,0 | – | 400,0 | – | – | **900,0** |
| 3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | – | 649447,8 | – | 680380,6 | – | 55490,0 | – | 450000,0 | – | – | **1835318,4** |
| Всього за Програмою  розвитку 3 | **–** | **673394,8** | **–** | **749660,7** | **–** | **108619,2** | **–** | **507912,0** | **–** | **–** | **2039586,7** |

1. **Передумови для ефективного здійснення заходів і впровадження проєктів, ризики**

Основними умовами успішності здійснення заходів і реалізації Програм розвитку Плану заходів 2021–2024 є припинення бойових дій на території країни та скасування воєнного стану, наявність необхідних фінансових ресурсів, інституційна та людська спроможність суб’єктів реалізації окремих проєктів, зокрема:

*Фінансове забезпечення:*

* кошти державного бюджету та бюджету міста Києва;
* залучення коштів приватних інвесторів та власних ресурсів підприємств;
* використання змішаних форм фінансування (зокрема шляхом державно-приватного партнерства, співфінансування зі сторони мешканців тощо);
* залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів;
* пошук меценатів та спонсорів для реалізації соціально значимих проєктів;

*Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом:*

* співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проєктів;
* розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів;

*Взаємодія з іншими органами влади:*

* налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади, Офісом Президента України, Верховною Радою України та іншими органами державної влади для просування міських ініціатив;

*Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики:*

* розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія);
* забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців міста Києва;
* налагодження комунікації «влада – громадськість»;

*Реалізація концепції KyivSmartCity:*

* створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними;
* відкриття нових можливостей сучасної smart-економіки на основі інновацій і розвитку знань;

*Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб:*

* підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації;
* реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади;
* інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії;
* удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій;
* забезпечення ефективного управління активами міста.

**Основні ризики, пов’язані зі здійсненням заходів і реалізацією  
Програм розвитку Плану заходів 2021–2024, включають:**

* продовження військової агресії та змінюваність загроз з боку російської федерації, перехід воєнних дій у «фазу тривалої війни»;
* нарощування обсягів пошкодження та руйнування критичної інфраструктури столиці під впливом посиленої військової агресії з боку російської федерації;
* критичне падіння ВВП країни у зв’язку з виснаженням економіки через війну;
* ризик розбалансування бюджету м. Києва внаслідок непередбачуваного характеру війни;
* зниження людського потенціалу через міграцію населення;
* послаблення кадрового ресурсу внаслідок воєнних дій;
* розірвання внутрішніх та міжрегіональних зв’язків;
* ускладнення логістики постачання та/чи збуту;
* втрата партнерів, постачальників сировини і матеріалів тощо;
* відсутність або проблемне підключення до необхідних інженерних мереж для забезпечення функціонування підприємств;
* обмежені можливості бюджету міста Києва, зокрема на видатки розвитку і капітальні видатки;
* зниження інвестиційного рейтингу країни і міста Києва;
* низька спроможність потенційних виконавців проєктів розвитку;
* пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проєктів розвитку;
* зниження зацікавленості внутрішніх та зовнішніх інвесторів у фінансуванні проєктів розвитку;
* проблеми з регулярністю і своєчасністю надходження міжнародної допомоги та появою додаткових бюджетних потреб;
* неякісна підготовка та/або порушення процедур подання проєктів на конкурс для отримання фінансування з державного фонду регіонального розвитку;
* обмежені власні фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва;
* низька мотивація суб’єктів господарювання до участі в реалізації проєктів розвитку.

1. **ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

**Програма розвитку 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва**

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.1.1 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 5 «Сталий розвиток промисловості»  Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»  6. Стимулювання активізації співробітництва між закладами вищої освіти, науковими установами та підприємництвом, а також запровадження інструментів підтримки інноваційної діяльності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва  Завдання:  1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання  1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Спад промислового виробництва внаслідок російської агресії  – Низька конкурентоспроможність продукції промислових підприємств міста Києва  – Низький рівень завантаження потужностей київських промислових підприємств  – Недостатня ефективність використання промислових територій | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця, тис. грн  - експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США  - обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, млрд грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 80  4150  6,0 | 82,5  4350  6,8 | 75  3700  5,5 | 80  4200  6,1 | 317,5  16400  24,4 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інноваціями  – Збільшення частки країн ЄС в структурі експорту міста Києва  – Забезпечення зайнятості мешканців міста Києва, створення нових робочих місць  – Зростання розміру заробітної плати працюючим в промисловості | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Залучення столичних товаровиробників до участі у виконанні завдань міських цільових програм  – Визначення видів економічної діяльності, які мають потенціал розвитку для смарт-спеціалізації в м. Києві, в тому числі з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  – Залучення промислових підприємств міста Києва до міжнародного співробітництва (форуми, вебінари, круглі столи, тощо)  – Організація та проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»  – Актуалізація та випуск каталогу «Експортери м. Києва»  – Залучення промислових підприємств до участі у міжнародних виставкових заходах  – Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука» та актуалізація даних | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 6910,0 | 7870,0 | 570,0 | – | 15350,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 6830,0 | 7790,0 | 570,0 | – | 15190,0 |
| інші джерела | 80,0 | 80,0 | – | – | 160,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.1.2 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»  Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»  Забезпечення виконання програм фінансової підтримки мікро- та малого підприємництва шляхом надання доступних кредитів | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва  Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва  Завдання:  1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання  1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Обмежений доступ малих та середніх підприємств до «дешевих» фінансових ресурсів | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість суб’єктів малих та середніх підприємств, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од.  - кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб’єктами малих та середніх підприємств фінансово-кредитної підтримки (у разі виділення коштів у бюджеті м. Києва), од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 55  25 | 65  35 | 55  55 | –  – | 175  115 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення нових робочих місць  – Зменшення витрат держави на виплату допомоги по безробіттю  – Додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів  – Досягнення пріоритетів розвитку, задоволення галузевих потреб як розвиток кластерів, створення ланцюжків доданої вартості | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Укладення договорів з банками-партнерами  – Погодження реєстрів позичальникам – претендентам на фінансово-кредитну підтримку, наданих банками-партнерами  – Отримання від банків-партнерів реєстрів позичальників на надання фінансово-кредитної підтримки та компенсація відсотків  – Моніторинг надання фінансово-кредитної підтримки  – Проведення заходів з популяризації програми фінансово-кредитної підтримки | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 9000,0 | 10000,0 | 65046,2 | 100000,0 | 184046,2 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 9000,0 | 10000,0 | 65046,2 | 100000,0 | 184046,2 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту виконуватиметься в межах галузевої міської цільової програми, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період та відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.2.3. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла**

**«Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.2.3 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»  Завдання за напрямом «Розвиток підприємництва»  4. Забезпечення створення об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів тощо) | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ, Київська область | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | Недостатні умови розвитку регіональної інтеграції, кооперації, спеціалізації виробництва, організації міжгалузевих виробництв, покращення обслуговування населення, підвищення рівня комунального господарства | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання, од.: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку | 1 | – | – | – | 1 |
| - розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | – | 1 | – | – | 1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання | Створення умов для розвитку регіональної інтеграції, кооперації та спеціалізації виробництва  – Розвиток регіональної інтеграції та кооперації  – Покращення інвестиційного клімату м. Києва  – Розвиток інвестиційного потенціалу міста  – Сприяння створенню нових висококваліфікованих робочих місць  – Введення екологічно безпечних видів діяльності | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду реалізації аналогічних проєктів  – Дослідження проблемних питань промислових проєктів та ідей у місті  – Визначення та обґрунтування економічних та соціальних напрямів промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності, що відповідають пріоритетам розвитку і спрямовані на промислове виробництво конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції;  – Проведення аналізу об’єму та динаміки провідних галузей регіону  – Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо основних принципів благоустрою, функціонально-планувальної організації та зонування  – Візуалізація всіх об’єктів промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у поєднанні з навколишнім середовищем, включаючи панорамні зображення  – Дослідження основних напрямків розвитку промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Конкретизація загальної цілі створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Розробка Концепції та презентації створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань»  – Розробка Концепції індустріального парку «Київська бізнес-гавань»  – Детальний перелік заходів розробки концепції індустріального парку (після розробки Концепції промислового вузла) | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 1000,0 | 2000,0 | – | – | 3000,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 2000,0 | – | – | 3000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.2.4. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.2.4 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 3 «Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій»  10. Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.2. Інвестиції  Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва  Завдання:  1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці  1.2. Просування інвестиційного потенціалу | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Недостатній рівень міжнародного іміджу міста Києва як інвестиційно привабливої дестинації | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання:  - проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.  - участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м. Канни, Франція), од.  - участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.  Заходи, всього, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 4  4  4  12 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту на виконання технічного завдання | – Представлення потенційним інвесторам інвестиційних проєктів української столиці  – Залучення коштів для реалізації інвестиційних проєктів м. Києва  – Посилення сприйняття міжнародною діловою спільнотою міста Києва як надійного ділового партнера | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Організаційне забезпечення проведення Інвестиційного форуму міста Києва  –  Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ зі стендом (м. Канни, Франція)  – Організаційне забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, Німеччина)  – Інформаційне забезпечення участі у заходах  – Створення інформаційно-презентаційної продукції | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | 8207,0 | 34125,7 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 8265,8 | 8729,0 | 8923,9 | 8207,0 | 34125,7 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.3.5. Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.3.5 | | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Профорієнтаційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»  Завдання за напрямом «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти»  У сфері професійної (професійно-технічної) освіти  10. Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованій праці | | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.3. Ринок праці  Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва  Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці   * розвиток комунікацій між учасниками ринку праці; * удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва   Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили   * проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві * розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, зокрема дистанційно   удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії | | | | | |
| 5.Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Складність вибору майбутньої професії, яка б відповідала здібностям та бажанням молоді  – Первинні психологічні труднощі при виборі професії та відсутність у молодої особи внутрішньої готовності до активних дій при виборі професії  – Невміння змінити установки попереднього життя  – Відсутність мотивації поведінки в нових ринкових умовах  – Поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки  – Зовнішня трудова міграція (втрата мотивації до праці, зміна структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості)  – Неналежна увага профорієнтаційним заходам | | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто», осіб  - кількість осіб, залучених до участі в Днях кар’єри у закладах вищої освіти, осіб  - кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії», осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього | |
| 1200  5000  400 | 1200  5000  400 | 100  300  200 | 100  300  200 | 2600  10600  1200 | |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення більш сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, що сприятиме зниженню рівня безробіття та наповненню бюджету  – Зменшення частки безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних | | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто» (лекції, тренінги, практичні роботи, брифінги, нетворкінги)  – Організація проведення Днів кар’єри у закладах вищої освіти (лекції, нетворкінги, практичні курси, брифінги, ярмарка вакансій)  – Проведення акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» | | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | | Усього |
| усього, | 1610,3 | 1610,3 | 615,8 | 615,8 | | 4452,2 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  | |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  | |  |
| інші джерела |  |  |  |  | |  |
| місцевий бюджет | 1610,3 | 1610,3 | 615,8 | 615,8 | | 4452,2 |
| інші джерела |  |  |  |  | |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.4.6. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.4.6 | | | | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту | | | | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | | | | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Недостатній рівень прогнозування збільшення або зменшення інтенсивності руху транспорту на різних ділянках вуличної мережі, змін пасажиропотоку на громадському транспорті, визначення зміни швидкості руху, часу проїзду ділянки, визначення перепробігу транспорту тощо  – Хаотичність забудови міста, нераціональне використання території міста, недостатній рівень правових гарантій з використання і будівельних змін для власників і осіб, що мають намір придбати право володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості  – Недостатність врахування у розвитку міста містобудівних особливостей, наявних об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану  – Застаріла база об’єктів зеленої зони, відсутність їх відповідної класифікації та статусу | | | | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - проведений моніторинг транспортної моделі м. Києва  - ступінь готовності розробленого проєкту містобудівної документації, %  - розроблена концепція просторового розвитку, од.  - електронна база об’єктів міського простору, од.  - каталог елементів благоустрою міста Києва, од.  - розроблена містобудівна документація, од.  - проведено експертиз містобудівної документації, од. | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | Усього |
| 1  100  1  1  1  –  – | 1  –  –  –  –  –  – | | –  –  –  –  –  –  – | | 1  100  –  –  –  4  1 | | 1  100  1  1  1  4  1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Можливість прийняття оптимальних рішень в галузі транспортного планування  – Забезпечення сталого розвитку міста Києва  – Збереження природного середовища та культурної спадщини  – Раціональне використання території міста, регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів  – Спрощення та прозорість процедури утримання, капітального ремонту, реконструкції існуючих та створення нових об’єктів зеленого господарства, ландшафтної складової міста  – Створення єдиного порядку влаштування малих архітектурних форм (МАФ) і арт-обʼєктів міста  – Швидкий пошук та доступ до інформації | | | | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Моніторинг існуючої та прогнозованої транспортної моделі м. Києва  – Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва  – Розробка нового Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони  – Розробка та коригування матеріалів детальних планів територій  – Розробка плану зонування окремих частин міста Києва  – Розробка Концепції просторового розвитку  – Розробка Концепції впорядкування встановлення арт-об’єктів та інших елементів дизайну міського середовища | | | | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | | 2024 рік | | Усього | |
| усього, | 8186,6 | 2000,0 | – | | 10456,0 | | 20642,6 | |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  | |  | |  | |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  | |  | |  | |
| інші джерела |  |  |  | |  | |  | |
| місцевий бюджет | 8186,6 | 2000,0 | – | | 10456,0 | | 20642,6 | |
| інші джерела |  |  |  | |  | |  | |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.4.7. Розвиток об’єктів міського простору**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.4.7 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток об’єктів міського простору | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини  Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади  Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність інформації щодо інженерних мереж у необхідному виді та вигляді для внесення до баз даних  – Недосконалість ведення містобудівного моніторингу м. Києва  – Недостатність публічних сервісів містобудівного кадастру  – Відсутність векторних даних детальних планів території, затверджених рішенням Київської міської ради  – Наявність частково неактуальних метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - рівень розробки геоінформаційної системи, %  - кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес, од.  - кількість ортофотопланів, од.  - кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, од.  - кількість нових інформаційно-аналітичних сервісів містобудівного кадастру, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 56  10  –  –  – | 76  –  1  1  1 | 68  –  –  –  – | 80  –  –  1  1 | 80  10  1  1  1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Отримання гнучкої платформи для зручного ведення картографічної бази та інвентаризації інженерних мереж, автоматизація ведення технічної документації  – Розвиток інженерної інфраструктури, облік інженерних мереж, банк даних інженерних мереж для потреб міста департаментів, комунальних підприємств, експлуатуючих організацій  – Швидкий пошук і відкритий доступ до інформації  – Забезпечення умов для надання публічного доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва  – Закупівля ортофотоплану  – Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру  – Приведення паперових та растрових матеріалів містобудівної документації до вигляду геопросторових даних  – Оновлення метаданих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 25870,0 | 29000,0 | – | 10664,0 | 65534,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 25870,0 | 29000,0 | – | 10664,0 | 65534,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.5.8. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.5.8 | | | | | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | | | | | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»  Завдання за напрямом «Розвиток внутрішнього туризму» | | | | | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва  Сектор міського розвитку 1.5. Туризм  Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів  Завдання 1.1. Просування Києва як туристичного центру  Завдання 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму  Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів  Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури  Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів   * створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві   Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою  Завдання 4.2. Обмін досвідом та співпраця  Завдання 4.3. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста | | | | | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване технічне завдання | – Низькі обсяги туристичних потоків до міста Києва  – Збройна агресія російської федерації проти України  – Недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури  – Недостатня промоція міста в Україні та за кордоном  – Низький рівень завантаженості номерного фонду колективних засобів розміщування  – Низький рівень поінформованості потенційних туристів про наявний туристичний потенціал Києва | | | | | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | Усього | |
| - кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів в яких взято участь, од. | 10 | 10 | | 7 | | 7 | | 34 | |
| - кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів, од. | 14 | 15 | | 0 | | 4 | | 33 | |
| - кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу, од. | 1 | 2 | | 0 | | 24 | | 27 | |
| - кількість встановлених та оновлених інформаційних носіїв, од. | 67 | 81 | | 6 | | 187 | | 341 | |
| - кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint), од. | 2 | 2 | | – | | 3 | | 7 | |
| - створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, зокрема в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint), од. | – | – | | 2 | | 2 | | 4 | |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | – Збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів, подовження терміну їх перебування у Києві завдяки поінформованості про широкий спектр атракцій та послуг, графіків, умов їх відвідування, можливості скорочення витрат часу на туристичний маршрут завдяки зручній системі орієнтування  – Дієві маркетингові заходи з чітким баченням (vision) та позиціонуванням (positioning) унікальності київського туристичного продукту, збільшення інтересу потенційних туристів, байерів, провідних туристичних операторів світу до Києва  – Збільшення кількості туристів, підвищення рівня надходжень до бюджету від туристичної діяльності та від реалізації супутніх товарів і послуг, зростання кількості робочих місць на підприємствах галузі туризму  – Досягнення рівнів показників:  - зростання кількості в’їзних відвідувачів на 20–25 %  - збільшення тривалості перебування туристів до 3 днів  - зростання доходів місцевого бюджету від туристичного збору на 35–50 % | | | | | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Розробка маркетингової концепції розвитку туризму в місті Києві на 2022–2024 роки  – Популяризація туристичних можливостей міста Києва шляхом участі у міжнародних виставкових та інших промоційних заходах в Україні і за кордоном  – Презентація туристичного потенціалу міста шляхом проведення промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних та прес-турів для представників туристичної галузі, ЗМІ та відомих блогерів до міста Києва  – Організація реклами туристичних можливостей міста Києва, зокрема забезпечення проведення рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу  – Наповнення та просування туристичного порталу міста Києва  – Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо) з урахуванням потреб та інтересів різних цільових груп  – Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів (пунктів) в оновленому Smart-форматі шляхом встановлення терміналів (infopoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів  – Забезпечення основних туристичних локацій навігацією (встановлення нових та оновлення існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об’єктів з елементами цифровізації) з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю  – Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів туристично привабливих об’єктів із застосуванням шрифту Брайля | | | | | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | Усього |
| усього, | 29409,0 | | 35196,3 | | 18932,8 | | 38228,0 | | 121766,1 |
| зокрема:  державний бюджет: |  | |  | |  | |  | |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  | |  | |  | |  | |  |
| інші джерела |  | |  | |  | |  | |  |
| місцевий бюджет | 29409,0 | | 35196,3 | | 18932,8 | | 38228,0 | | 121766,1 |
| інші джерела |  | |  | |  | |  | |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**1.6.9. Створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 1.6.9 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна м. Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах*»*  Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»  Завдання за напрямом «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування»  3. Сприяння проведенню інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, зокрема таких, що за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  Завдання:  – Забезпечення ефективного управління активами міста | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Ризик втрати унікальної документарної спадщини Києва – документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого на поточний час зберігаються в єдиному примірнику  – Необхідність збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування оригіналами –заміни оригіналів їх електронними копіями в більшості випадків користування ними  – Необхідність унеможливлення корупційних ризиків та зловживань, пов’язаних з труднощами пошуку та доступу до оригіналів документів | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість оцифрованих інвентаризаційних справ, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 50000,0 | 40000,0 | 148000,0 | 100000,0 | 338000,0 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення зберігання усіх матеріалів правовстановлюючої та технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва в єдиному сховищі (базі даних), незалежно від того, який суб’єкт господарювання здійснював технічну інвентаризацію  – Забезпечення доступу усіх суб’єктів господарювання до наявних у базі матеріалів технічної інвентаризації і, як наслідок, об’єктивне та якісне проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна міста Києва  – Мінімізація ризиків зловживань при проведенні технічної інвентаризації, запобігання незаконним реєстраціям права власності на об’єкти нерухомості м. Києва, самочинного будівництва або реконструкції, рейдерським захопленням шляхом підробки документів | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Оцифрування справ з матеріалами технічної інвентаризації правовстановлюючих документів, книг щодо реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна м. Києва та папок з копіями правовстановлюючих документів  – Формування бази даних документації  – Автоматизація процесів ведення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва  – Створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 29000,0 | 25000,0 | 36600,0 | 42400,0 | 133000,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 29000,0 | 25000,0 | 36600,0 | 42400,0 | 133000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Програма розвитку 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва**

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.1.1 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»  4. Забезпечення запровадження комплексу заходів з розвитку, санації та ревіталізації систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, забезпечення доступності якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва нових систем з використанням новітніх технологій, реконструкції існуючих з урахуванням потреб територіальної громади | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури  Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу промисловості  Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ, акваторія річки Дніпро | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Визначеність технічного стану дюкерних переходів визначено як «пошкоджені», відсутність автоматизованої системи виявлення витоків  – Високій ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій Лівобережного колектора по всій довжині, ризик виникнення аварійних ситуацій  – Високий ступінь фізичного зношення залізобетонних конструкцій каналізаційного колектора по вул. Вербовій на ділянці від КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь»  – Аварійний стан будівлі існуючої насосної станції першого підйому БСА  – Застаріле та морально зношене обладнання БСА  – Необхідність подовження терміну експлуатації мулових полів каналізаційних очисних споруд до завершення реконструкції БСА шляхом збільшення об’єму мулового поля № 3  – Значне забруднення річки Дніпро осадами відстійників та промивними водами фільтрів, які скидаються промколекторами в Русанівську протоку відповідно до технології очистки води на Деснянській та Дніпровській водопровідних станціях  – Значне експлуатуюче навантаження на КНС «Оболонь», яке можливо зменшити завдяки будівництву каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора  – Недостатність надійного водовідведення існуючої та перспективної забудови південно-західної частини м. Києва, на житлових масивах Вітряні Гори, Пуща-Водиця, приміської зони (Ірпінь, Вишневе, Гостомель, Ворзель, Буча, Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайка, Гатне)  – Необхідність будівництва Південно-Західного каналізаційного колектора та каналізаційного колектора від Мостицького колектора до Головного міського колектора | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - довжина/протяжність  реконструйованих дюкерів, м | 2688 | 400 | – | 1079 | 4167 |
| - довжина/протяжність:  реконструйованого самопливного  колектора (І–ІІІ черга), м | 272 | 785 | – | – | – |
| - будівництво колектора, км | 1,1 | 1,9 | 0,509 | 1,411 | 4,92 |
| - будівництво камер, од. | 18 | 26 | – | – | – |
| - будівництво залізобетонних колодязів (І–ІІІ черга), од. | 3 | 3 | – | – | – |
| - довжина/протяжність реконструйованого каналізаційного колектора, м | 369 | 137 | 300 | 400 | 1206 |
| - довжина/протяжність реконструйованого водопровідного колектора, м | – | – | – | 3107 | 3107 |
| - довжина/протяжність відновлення нового колектора, м | – | – | – | 398 | 398 |
| - продуктивність насосної станції, тис. м3/добу | 6003 | – | 6003 | – | 600 |
| - додаткова ємність мулового поля 7955000 м3 – 100 % від реалізації | – | – | - | 20 | 20 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення надійної експлуатації системи водовідведення та водопостачання міста Києва, запобігання аварійним ситуаціям  – Безперебійне водовідведення правобережної та лівобережної частин м. Києва, економія енергоресурсів  – Зменшення енергетичних та експлуатаційних витрат каналізаційного господарства міста, зокрема завдяки ліквідації КНС «Нивки»  – Усунення аварійного стану каналізаційної мережі, забезпечення надійного водовідведення житлового масиву, зменшення експлуатаційних витрат на проведення капітальних ремонтів  – Подовження терміну експлуатації мулових полів БСА  – Зниження витрат на утримання (ремонт) об’єктів водопровідно- каналізаційної інфраструктури міста  – Підвищення надійності експлуатації магістрального водогону  – Забезпечення мешканців міста Києва та суб’єктів господарювання послугами з водовідведення та водопостачання належної якості  – Запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища  – Зниження екологічних ризиків забруднення річки Дніпро  – Досягнення нормативів гранично допустимих скидів та поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Санація дюкерних переходів полімерним «рукавом»  – Реконструкція існуючих каналізаційних камер  – Санація каналізаційного колектора, будівництво нових залізобетонних каналізаційних камер  – Будівництво каналізаційних колекторів  – Реконструкція відстійників, очисних споруд, напірних водоводів, насосних станцій з трубопроводами  – Будівництво системи обвідних колекторів та нової споруди насосної станції першого підйому БСА  – Забезпечення стабільного функціонування споруд зневоднення мулових вод БСА  – Впровадження використання новітніх сучасних матеріалів при будівництві каналізаційних колекторів для запобігання їх корозії від транспортування стоків з підвищеним рівнем ПАР  – Усунення причин підтоплення прохідного колектору водогону, забезпечення заходів з ремонту конструкцій колектору | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 744616,6 | 708000,0 | 373010,3 | 963729,3 | 2789356,2 |
| зокрема:  державний бюджет: | 251502,1 | 206400,0 | – | – | 457902,1 |
| державний фонд регіонального розвитку | 251502,1 | 206400,0 | – | – | 457902,1 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 493114,5 | 501600,0 | 373010,3 | 963729,3 | 2331454,1 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.2 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2 Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Високий ступінь зносу інфраструктури наземного громадського транспорту (трамвайні/тролейбусні лінії) та недоступність зупинок громадського транспорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями  – Низькі темпи будівництва нових об’єктів інфраструктури наземного громадського транспорту в умовах сучасних темпів розвитку (забудови) міста Києва | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість об’єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 7 | 8 | – | 9 | 24 |
| - кількість об’єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту, од. | 2 | 3 | – | 1 | 6 |
| - кількість обʼєктів модернізації, од. | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища, розвантаження транспортних магістралей за рахунок зміни малогабаритних автобусів, тролейбусами великої та особливо великої місткості  – Покращення роботи трамвайних лінії, зменшення шуму і вібрації від проходження трамваю, покращення умов для посадки-висадки пасажирів з інвалідністю  – Покращення транспортних умов жителів житлового масиву Вигурівщина–Троєщина та центральних районів міста | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція трамвайних ліній (в Оболонському, Подільському, Дніпровському, Шевченківському, Деснянському, Святошинському районах)  – Будівництво нових тролейбусних ліній у Святошинському, Шевченківському та Печерському районах  – Здійснення реставрації Київського фунікулера | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 653739,2 | 310000,0 | 7000,0 | 770027,1 | 1740766,3 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 653739,2 | 310000,0 | 7000,0 | 770027,1 | 1740766,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.3 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Оновлення рухомого складу громадського транспорту | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності міста Києва  Завдання 1.2. Оптимізація транспортного попиту  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Завдання 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – Завершення нормативного строку експлуатації рухомого складу КП «Київпастранс»  – Нагальна потреба оновлення рухомого складу для оптимізації маршрутної мережі  – Насичення маршрутів маршрутними таксі, необхідність заміни їх автобусами та тролейбусами великої місткості  – Недостатня кількість одиниць рухомого складу потягів метрополітену, зокрема після введення в експлуатацію нових дільниць | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість придбаних трамвайних вагонів, од. | 35 | 35 | 165 | 12 | 247 |
| - кількість придбаних тролейбусів, од. | 90 | 90 | 81 | 80 | 341 |
| - кількість придбаних автобусів, од. | 100 | 100 | 96 | 85 | 381 |
| - кількість придбаних електробусів, од. | 5 | 10 | – | – | 15 |
| - кількість придбаних вагонів метрополітену, од. | 5 | 5 | 2 | 30 | 42 |
| - кількість оновлених вагонів метрополітену, од | – | – | – | 100 | 100 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | – Зниження рівня зношеності рухомого складу громадського транспорту  – Зниження експлуатаційних затрат  – Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів тролейбусами великої та особливо великої місткості  – Підвищення якості надання послуг перевезення пасажирів та безпеки пасажирів  – Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Забезпечення придбання рухомого складу:  - трамвайних вагонів  - тролейбусів  - автобусів  - електробусів  - вагонів метрополітену  з урахуванням його екологічності, безпеки, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 3594250,0 | 3747887,5 | 444258,8 | 7122857,4 | 14909253,7 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 3594250,0 | 3747887,5 | 110814,0 | 513192,1 | 7966143,6 |
| інші джерела | – | – | 333444,8 | 6609665,3 | 6943110,1 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.4 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури»  3. Розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1.Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 2. Розвиток та популяризація велосипедного руху | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура, що з’єднує Лівобережну та Правобережну частини Києва  – Недостатня пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі  – Недостатньо розвинена велоінфраструктура міста  – Застаріла система зливової каналізації | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість об’єктів будівництва вулично-шляхової мережі, од. | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 |
| - кількість об’єктів реконструкції вулично-шляхової мережі, од. | 11 | 19 | 3 | 6 | 39 |
| - кількість об’єктів будівництва штучних споруд, од. | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| - кількість об’єктів реконструкції штучних споруд, од. | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 |
| - кількість об’єктів реконструкції дощової каналізації, од. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| - кількість об’єктів будівництва велоінфраструктури, од. | 3 | 3 | – | – | 6 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | – Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану мостів і шляхопроводів  – Збільшення пропускної спроможності та поліпшення технічного стану вулично-шляхової мережі  – Розвиток велоінфраструктури міста  – Покращення організації руху  – Покращення стану міської дощової каналізації  – Покращення транспортного обслуговування населення  – Покращення туристичної привабливості міста  – Підвищення рівня безпеки велосипедистів  – Покращення екологічного стану | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Будівництво транспортних переходів через залізницю, річку Дніпро, реорганізація руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей загальноміського значення тощо   * – Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів вулично дорожньої мережі з дотриманням вимог доступності та інклюзивності   – Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі  – Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 2577017,3 | 3146653,4 | 4635815,7 | 6019260,7 | 16378747,2 |
| зокрема:  державний бюджет: | 1300000,0 | 1485000,0 | 847180,7 | 1200000,0 | 4832180,7 |
| державний фонд регіонального розвитку | 200000,0 | 220000,0 | – | – | 420000,0 |
| інші джерела (субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг) | 1100000,0 | 1265000,0 | 847180,7 | 1200000,0 | 4412180,7 |
| місцевий бюджет | 1277017,3 | 1661653,4 | 3788635,1 | 4819260,7 | 11546566,5 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.5 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»  2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)  4. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності  Завдання 1.4. Інформатизація транспортної системи  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму  Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності  Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Зростання кількості ДТП, смертності та травматизму на вулично-дорожній мережі міста | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 1400 | 2285 | 1871 | 1200 | 6756 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | Створення безпечного середовища в м. Києві:  – Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень правил дорожнього руху  – Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового скупчення людей, об’єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних умов для попередження та розслідування злочинів | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Закупівля та встановлення обладнання систем відеоспостереження, відеофіксації та систем контролю доступу для парків, ринків, доріг, вулиць, вокзалів, закладів соціально-культурного призначення тощо  – Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження  – Додаткове оснащення дитячих дошкільних закладів та учбових закладів м. Києва засобами відеоспостереження та системами контролю доступу тощо | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 100000,0 | 160000,0 | 293729,0 | 200000,0 | 753729,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 100000,0 | 160000,0 | 293729,0 | 200000,0 | 753729,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.6 | | | | | | | | |
| 2. Назва технічного завдання на проєкт регіонального розвитку | Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | | | | | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»  3. Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах транспорту, промисловості, будівництва тощо | | | | | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає проєкт за технічним завданням | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху  Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму | | | | | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Недостатня кількість світлоточок  – Необхідність розширення електромереж: будівництва нових, реконструкції існуючих  – Потреба створення сучасного світлового середовища столиці (магістралей, вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій міста) на рівні європейського зразка  – Необхідність проведення заміни світильників, які не відповідають сучасним вимогам і нормативам з енергоефективності, терміну експлуатації та екологічних норм | | | | | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об’єктів будівництва та реконструкції, од.  - кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, од.  - кількість замінених під час капітального ремонту світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок Європейського інвестиційного банку, од.  - кількість побудованих (відремонтованих) обʼєктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення, од.  - кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, од.  - кількість розроблених проєктів реконструкції будівель та споруд, од.  - кількість розроблених проєктів будівництва мереж зовнішнього освітлення (прибудинкових територій та нерегульованих пішохідних переходів), од.  - кількість технічно модернізованих диспетчерсько-аварійних служб підприємства, од.  - площа проведення капітального ремонту, виробничих баз, кв. м | 2021 рік | 2022 рік | | 2023 рік | | | 2024 рік | | Усього |
| 345  10635  9190  48  24  –  –  –  2944 | 304  10123  8686  14  25  –  –  –  3 211 | | –  9400  –  –  –  –  –  –  714,3 | | | 2  11500  –  –  8  5  293  1  – | | 651  41658  17876  62  57  5  293  1  6869,3 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення створення умов, придатних для працівників підприємства  – Забезпечення засобів спецтехніки та обладнання для утримання вуличного освітлення, збереження комунального майна від руйнування  – Підвищення мобільності та оперативного реагування на аварійні ситуації  – Підвищення якості освітлення при раціональному використанні електричної енергії (зменшення встановленої потужності)  – Зростання туристичної привабливості міста, ділової та інвестиційної активності  – Створення безпечних та комфортних умов для киян та гостей міста на вулицях у темний час доби завдяки будівництву нових мереж та реконструкції існуючих – Удосконалення художнього образу столиці на основі визначених архітектурних домінантів міста – Створення комфортних умов для відпочинку киян і гостей міста  – Зменшення навантаження на існуючі електромережі столиці, сприяння екологічній безпеці, збереження навколишнього природного середовища | | | | | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Нове будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення  – Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва, зокрема ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації та відновлення зовнішнього освітлення міста Києва  – Будівництво та капітальний ремонт мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення  – Придбання спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення – Оновлення матеріальної-технічної бази | | | | | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | 2024 рік | | Усього | |
| усього, | 1105942,3 | | 1355322,5 | | 550000,0 | 792517,8 | | 3803782,6 | |
| зокрема:  державний бюджет: |  | |  | |  |  | |  | |
| державний фонд регіонального розвитку |  | |  | |  |  | |  | |
| інші джерела |  | |  | |  |  | |  | |
| місцевий бюджет | 810942,3 | | 1060322,5 | | 550000,0 | 792517,8 | | 3213782,6 | |
| інші джерела (кредит Європейського інвестиційного банку) | 295000,0 | | 295000,0 | | – | – | | 590000,0 | |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.2.7 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання до проєкту регіонального розвитку | Розвиток та модернізація Київського метрополітену | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  7. Запровадження стратегічного планування розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої мобільності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність  Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів  Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору  Завдання 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєкту за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт за технічним завданням | – Висока завантаженість однієї з найстаріших станцій метрополітену – «Вокзальна», критичний режим її роботи в години «пік», необхідність закриття станції для заміни ескалаторів  – Незадовільне транспортне обслуговування мешканців житлового масиву Новобіличі з прилеглими районами  – Відсутність транспортного вузла «метрополітен – приміські електропоїзди – наземний пасажирський транспорт» та другого електродепо для Святошинсько–Броварської лінії  – Застарілі системи автоматичної пожежної сигналізації, невідповідність їх вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки  – Необхідність підвищення рівня безпеки та виконання вимог ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени» щодо надійності | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість об’єктів спрямованих на розвиток Київського метрополітену, од. | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| - кількість об’єктів спрямованих на модернізацію Київського метрополітену, од. | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням | – Заміна фізично та морально застарілих систем автоматичної пожежної сигналізації на сучасні, приведення до діючих стандартів  – Істотне поліпшення безпеки, комфортності та культури обслуговування пасажирів метрополітену в районі Центрального залізничного вокзалу та приміських залізничних станцій  – Покращення екологічного стану в районі та в місті в цілому за рахунок зменшення інтенсивності руху наземного транспорту та викидів у атмосферу шкідливих речовин | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Продовження будівництва Сирецько–Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі з урахуванням доступності для осіб з інвалідністю (ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату) та інших маломобільних груп населення  – Виконання робіт для забезпечення будівництва Подільсько–Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина–Троєщина з двома електродепо  – Здійснення заходів з реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації  – Будівництво другого виходу зі станції метрополітену «Вокзальна» та реконструкція виходу № 1 станції метрополітену «Виставковий центр» з будівництвом підземного переходу  – Комплексна реконструкція ескалаторних комплексів метрополітену із заміною на сучасні | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 706000,0 | 855388,2 | 512832,5 | 2154172,2 | 4228392,9 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 706000,0 | 855388,2 | 512832,5 | 2154172,2 | 4228392,9 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.3.8 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I.  Оперативна ціль 4. Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів.  Завдання за напрямом «Розвиток соціальної інфраструктури»  1. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, у тому числі доглядової інфраструктури | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва.  Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога.  Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців.  Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою  Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги. | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Потреба у розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг у м. Києві (збільшення психологічного навантаження, стресових ситуацій, що призводить до збільшення рівня психічних захворювань та інвалідизації суспільства, збільшення кількості осіб/сімей, що потрапляють у складні життєві обставини) | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість комунальних об’єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 1 | – | – | 1 | 1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Покращення якості та збільшення кількості надання реабілітаційних послуг та соціальних послуг  – Впровадження ефективних механізмів інтеграції осіб (дітей) з інвалідністю | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. «Б» на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю з метою надання відповідних послуг особам (дітям) з інвалідністю для подальшої інтеграції у суспільство | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 120756,0 | – | – | 154444,0 | 275200,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 120756,0 | – | – | 154444,0 | 275200,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.3.9. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.3.9 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом реалізації заходів місцевих житлових програм | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 5 «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»  Завдання за напрямом «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади їх постійного перебування»  5. Сприяння розвитку місцевих житлових програм, зокрема запровадженню кредитно-фінансових механізмів для забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним та доступним житлом з пільговими умовами фінансування будівництва та придбання житла, забезпечення можливостей для проживання у сільській місцевості внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.3. Соціальна підтримки та допомога. Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців  Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Наявність значної черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і мають право на отримання житла, зокрема:   * діти-сироти та особи з їх числа * громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, та мешканці непридатних для проживання (аварійних) приміщень * громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, і мають можливість профінансувати будівництво (придбання) власного житла на умовах співфінансування * громадяни, які мають право на отримання житла з фонду тимчасового житла, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб * громадяни, які мають право на отримання соціального житла, зокрема діти-сироти та особи з їх числа | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість квартир, наданих дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, од. | 81 | 53 | 24 | – | 158 |
| - кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим за кошти міського бюджету, од. | 130 | 65 | – | 400 | 595 |
| - кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом, профінансованим на умовах співфінансування од.,  зокрема:  за схемою 50/50 (учасники АТО, учасники бойових дій), од.  за схемою 30/70 (інші категорії обліку), од. | 236  59  177 | 135  34  101 | 150  81  69 | 65  31  34 | 586  205  381 |
| - кількість сімей, забезпечених тимчасовим житлом, од. | – | – | 53 | 20 | 73 |
| - кількість квартир соціального житла, наданого громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і мають право на його отримання, зокрема дітям-сиротам та особам з їх числа, од. | – | – | 58 | 36 | 94 |
| - кількість квартир, наданих учасникам бойових дій та членам їх сімей, од. | – | – | 194 | 41 | 235 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які мають право на його отримання:  - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  - громадян, які мають право на отримання житла, профінансованого за кошти міського бюджету або на умовах співфінансування  - громадян, які перебувають на відповідному обліку, як такі, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання, зокрема внутрішньо переміщених осіб  - громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, зокрема дітей-сиріт та осіб з їх числа  – Зменшення соціальної напруги, викликаної збільшенням потреби у тимчасовому житлі у зв’язку з пошкодженням та руйнуванням житла у місті Києві, мешканці якого потребують відселення на час проведення ремонтних робіт, а також стрімким зростанням внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на обліку потребуючих тимчасового житла у місті Києві | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Забезпечення будівництва (придбання) квартир для:  - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за кошти міського бюджету  - громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та мешканців непридатних для проживання (аварійних) приміщень за кошти міського бюджету  - громадян на умовах співфінансування за програмою доступного житла  - формування фонду житла для тимчасового проживання з подальшим наданням в тимчасове користування громадянам, які мають право на його отримання  - поповнення житлового фонду соціального призначення для забезпечення житлом осіб, які мають право на його отримання, зокрема з числа дітей-сиріт | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 506364,6 | 308689,5 | 1320165,7 | 420369,8 | 2555589,6 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 321325,8 | 193583,2 | 1052499,0 | 324969,9 | 1892377,9 |
| інші джерела, всього: | 185 038,8 | 115106,3 | 267666,7 | 95399,9 | 663211,7 |
| зокрема: |  |  |  |  |  |
| залучені кошти | – | – | 1000,0 | 32775,9 | 33775,9 |
| кошти населення | 185038,8 | 115106,3 | 266666,7 | 62624,0 | 629435,8 |
| Захід 1 Будівництво (придбання) житла для дітей сиріт,  з них: | 64877,0 | 46189,5 | 50000,0 | 50000,0 | 211066,5 |
| місцевий бюджет | 64877,0 | 46189,5 | 50000,0 | 50000,0 | 211066,5 |
| Захід 2 Будівництво (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з них: | 156812,5 | 85312,5 | 221000,0 | 32865,8 | 495990,8 |
| місцевий бюджет | 156812,5 | 85312,5 | 220000,0 | 89,9 | 462214,9 |
| залучені кошти | – | – | 1000,0 | 32775,9 | 33775,9 |
| Захід 3 Будівництво (придбання) житла на умовах співфінансування за програмою доступного житла, з них: | 284675,1 | 177187,5 | 416666,7 | 105248,0 | 983777,3 |
| місцевий бюджет | 99636,3 | 62081,2 | 150000,0 | 42624,0 | 354341,5 |
| кошти населення | 185038,8 | 115106,3 | 266666,7 | 62624,0 | 629435,8 |
| Захід 4 Будівництво (придбання) житла для формування фонду тимчасового житла, з них: | – | – | 130000,0 | 57408,0 | 187408,0 |
| місцевий бюджет |  |  | 130000,0 | 57408,0 | 187408,0 |
| Захід 5 Будівництво (придбання) житла для збільшення фонду соціального житла, з них: | – | – | 72499,0 | 55248,0 | 127747,0 |
| місцевий бюджет |  |  | 72499,0 | 55248,0 | 127747,0 |
| Захід 6 Забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей, з них: | – | – | 430000,0 | 119600,0 | 549600,0 |
| місцевий бюджет |  |  | 430000,0 | 119600,0 | 549600,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.4.10. Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.4.10 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення якісною та доступною медициною в м. Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров’я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ «Підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу» Завдання за напрямом «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг»  3. Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх форм власності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі та завдання зі Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві  Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямоване технічне завдання | – Необхідність забезпечення якісною та доступною медициною в місті Києві незалежно від місця проживання  – Потреба приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог часу  – Необхідність розвитку закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічне завдання:  - кількість об’єктів охорони здоров᾿я, на яких розпочато будівельні роботи, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги  – Забезпечення медичною допомогою хворих на різні види захворювань із застосуванням новітніх та інноваційних технологій для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню доступності медичної допомоги, зниження смертності та інвалідності, зменшення соціальної напруги в суспільстві тощо  – Розвиток та покращання системи надання екстреної медичної допомоги з використанням найсучасніших світових медичних розробок та технологій  – Економія бюджетних коштів завдяки забезпеченню ефективності та енергозбереження при експлуатації лікарень | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова, 3 у Солом’янському районі, з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності  – Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі (роботи на об’єкті призупинено на 2023–2024 роки), з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності  – Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі, з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 695000,0 | 911150,0 | – | 75900,0 | 1682050,0 |
| зокрема:  державний бюджет: | 150000,0 | 165000,0 | – | – | 315000,0 |
| державний фонд регіонального розвитку | 150000,0 | 165000,0 | – | – | 315000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 545000,0 | 746150,0 | – | 75900,0 | 1367050,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.4.11. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.4.11 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»  Завдання за напрямом «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з інвалідністю»  4. Сприяння створенню спортивної інфраструктури | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.4. Охорона здоров’я і здоровий спосіб життя  Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста  Завдання 4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Недостатня кількість об’єктів спортивної інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва), од.  - загальна площа побудованих об’єктів, кв. м | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 6  4105,9 | 4  61649, 2 | 4  – | 4  61649,2 | 6  127404,3 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів, з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності  – Розвантаження існуючих спортивних споруд  – Забезпечення енергоефективності та енергозбереження, що сприятиме економії бюджетних коштів при експлуатації спортивних споруд  – Сталий розвиток фізкультурно-спортивної мережі міста Києва, поліпшення її матеріально-технічної бази для надання високоякісних послуг, підготовка спортивного резерву, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень  – Забезпечення міста модернізованими спортивними спорудами  – Забезпечення занять спортом на високому професійному рівні спортсменам різних вікових груп  – Збільшення кількості дітей, що займаються фізичною культурою і спортом | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Розроблення проєктно-кошторисної документації; її затвердження, здійснення будівельних робіт | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 157970,5 | 200501,1 | – | 85000,0 | 443471,6 |
| зокрема:  державний бюджет: | 50000,0 | 50000,0 | – | – | 100000,0 |
| державний фонд регіонального розвитку | 50000,0 | 50000,0 | – | – | 100000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 107970,5 | 150501,1 | – | 85000,0 | 343471,6 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.5.12. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.5.12 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»  5. Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо управління відходами  6. Впровадження системи біологічного очищення побутових та промислових стоків на рівні територіальних громад для забезпечення екологічної безпеки  Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 4 «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів»  1. Сприяння переоснащенню виробництв на базі сучасних технологій, зокрема енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних, зниження техногенного навантаження на регіональні екосистеми, підвищення ефективності використання сировини місцевого походження тощо | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste) | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Значні викиди у повітря шкідливих речовин (окислів азоту, сірчастих, хлористих та фтористих сполук, парів важких металів, золи і твердих частинок) при спалюванні твердих побутових відходів на СП «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго»  – Потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на полігоні твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєкту за технічним завданням:  - кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 2 | 2 | – | – | – |
| - кількість пускових комплексів (ліній) з очищення димових газів, од. | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| - площа відновлення земель, га | – | 18,15 | – | 18,15 | 18,15 |
| - площа планування схилів, га | 15 | – | 15 | – | 15 |
| - влаштування технологічного екрану із суглинку, га | 21 | – | 21 | – | 21 |
| - влаштування газового дренажу із щебню, га | 21 | – | 211 | – | 21 |
| - влаштування захисного екрану із кількох шарів, га | – | 21 | 21 | – | 21 |
| - укріплення та підняття дамби обвалування І ділянка, т | – | 95000,0 | 169458,0 | – | 264458 |
| - укріплення та підняття дамби обвалування ІІ ділянка, т | – | 230000,0 | 31624,0 | – | 261624 |
| - будівництво насосної станції перекачки фільтрату, од. | – | 1 | – | – | 1 |
| - система напірних трубопроводів, м.п. | – | 712,0 | 250,0 | – | 962 |
| - будівництво накопичувача для фільтрату, од. | – | – | – | 1 | 1 |
| - будівництво водонапірної башти, од. | – | – | – | 1 | 1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання | – Зниження витрат та ресурсів на утримання (експлуатацію) обладнання та устаткування, що не забезпечує очищення до нормативного димових газів від процесу спалювання на заводі «Енергія»  – Зменшення соціальної напруги серед мешканців  – Зменшення обсягу викидів у повітря шкідливих речовин (діоксиду вуглецю, діоксиду сірки, оксиду азоту, твердих частинок) при спалюванні твердих побутових відходів  – Зменшення навантаження на бюджет м. Києва на утримання та заходи з безпеки полігону ТПВ № 5, який працює за неефективними технологіями  – Приведення території місця колишнього захоронення ТПВ до прийнятного стану для подальшого промислового та цивільного будівництва, або впровадження інвестиційних проєктів, спрямованих на використання рекультивованої території.  – Покращення стану здоров’я мешканців міста Києва, Обухівського та Києво–Святошинського районів Київської області та підвищення довіри до влади, яка опікується екологією в цих регіонах  – Зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на полігоні ТПВ № 5, припинення захоронення на першій карті полігону та роботи з її рекультивації  – Мінімізація негативного впливу фільтрату на ґрунтові води  – Забезпечення стану навколишнього природного середовища та екологічної безпеки відповідно до нормативів  – Посилення міцності та висоти дамби першої та другої карт полігону ТПВ № 5, утеплення станції очистки фільтрату, встановлення насосів більшої потужності на каналізаційно-насосних станціях  – Відповідність димових газів (концентрації забруднюючих речовин) діючим нормативним документам України та директиві 2010/75/EU  – Зменшення валових викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин до 2804,56 т/рік (3399,07 т/рік –існуючі валові викиди в атмосферу після будівництва установки хімічного очищення димових газів)  – Поліпшення екологічного стану та забезпечення екологічної безпеки та здоров’я 104,4 тис. мешканців Дарницького району, підвищення якості повітря у місті  – Безаварійна робота заводу «Енергія» та виключення можливостей аварійних ситуацій з екологічними наслідками | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Технічне переоснащення системи очистки димових газів СП «Завод Енергія» КП «Київтеплоенерго» та впровадження сучасних екологічних технологій  – Технічна та біологічна рекультивація поверхні полігону з улаштуванням полігону ТПВ № 5 | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 570000,0 | 316368,8 | 666503,0 | 800867,5 | 2353739,3 |
| зокрема:  державний бюджет: | 340000,0 | 254000,0 | – | – | 594000,0 |
| державний фонд регіонального розвитку | 340000,0 | 254000,0 | – | – | 594000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 230000,0 | 62368,8 | 666503,0 | 800867,5 | 1759739,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.5.13. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.5.13 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інженерної інфраструктури»  5. Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з підвищення рівня поінформованості населення щодо управління відходами  6. Впровадження системи біологічного очищення побутових та промислових стоків на рівні територіальних громад для забезпечення екологічної безпеки | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета–Zero-waste) | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Низький рівень поінформованості населення щодо екологічно безпечного поводження з побутовими відходами  – Необхідність запровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - частка роздільно зібраних ТПВ за двоконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ), % | 8 | 9 | 5 | 6 | 7  (середнє значення) |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Одержання різноманітних видів вторинної сировини з подальшим використанням ресурсоцінних компонентів  – Забезпечення повторного використання відходів  – Стимулювання населення до збирання і заготівлі ресурсоцінних відходів  – Зменшення обсягів відходів, що захоронюються на полігонах  – Популяризація роздільного збирання відходів та використання вторинної сировини у побуті, спрямоване на покращення поводження з відходами  – Зменшення накопичення відходів у місцях їх складування | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання побутових відходів  – Придбання приміщення для облаштування складу для тимчасового зберігання небезпечних відходів  – Оновлення парку автотранспорту (зокрема за рахунок поповнення транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення)  – Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 41125,0 | 38625,0 | 11000,0 | 27000,0 | 117750,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 2500,0 | – | – | – | 2500,0 |
| інші джерела | 38625,0 | 38625,0 | 11000,0 | 27000,0 | 115250,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.5.14. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.5.14 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об’єктах м. Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»  Завдання за напрямом «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища»  3. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля  Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля  Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Потреба у створенні належних умов активного відпочинку мешканців міста та підтримці в належному санітарному стані водних об’єктів міста Києва | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість відремонтованих зон відпочинку, од.  - кількість водних об’єктів, на яких буде здійснена розчистка, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 3  2 | 3  3 | 2  – | 2  1 | 10  6 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Розширення та створення нових зон відпочинку позитивно вплине на імідж столиці як європейського міста  – Приведення до належного санітарного стану відповідно Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПін 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення робіт з капітального ремонту та відновлення елементів благоустрою, розчистки водних об’єктів м. Києва | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 106781,0 | 100000,0 | 120000,0 | 81323,9 | 408104,9 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 106781,0 | 100000,0 | 120000,0 | 81323,9 | 408104,9 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.6.15. Зелене місто – киянам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.6.15 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Зелене місто – киянам | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 2 «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»  Завдання за напрямом «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища»  3. Здійснення заходів щодо забезпечення збереження, відновлення та збалансованого використання природоохоронних територій | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток території міста | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Необхідність у розвитку та трансформації міського середовища  – Потреба громадян у забезпеченні якісним відпочинком на відкритому повітрі | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - площа озеленення, га  - площа твердого покриття парків, скверів, об’єктів зеленого господарства, га | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 18,0  9,0 | 27,0  14,0 | 24,0  2,5 | 24,0  2,5 | 93,0  28,0 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Збільшення площі відпочинку, підвищення рівня активного та здорового способу життя через збільшення спортивних майданчиків та облаштування веломаршрутів на території парків  – Збільшення зелених насаджень | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Будівництво, реконструкція та благоустрій зелених територій міста (парків, островів, набережних) з дотриманням вимог доступності та інклюзивності | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 195000,0 | 289250,0 | 275906,0 | 275906,0 | 1036062,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 195000,0 | 289250,0 | 275906,0 | 275906,0 | 1036062,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.6.16. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.6.16 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м. Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»  Завдання 1 за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища» | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток територій міста | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Подільський район міста Києва | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Створення пішохідної (рекреаційної) зони в центрі міста Києва, реконструкція вул. Петра Сагайдачного | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість облаштованих вулиць од. | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення єдиного архітектурного вигляду вул. Петра Сагайдачного та Контрактової площі, підвищення іміджу міста, створення туристично-рекреаційної зони  – Поліпшення комфортних умов мешканців та гостей м. Києва  – Зменшення ступеню загазованості та рівня шкідливих викидів до атмосфери Подільського району міста Києва шляхом створення пішохідної зони | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Створення пішохідної (рекреаційної) зони в центрі міста Києва, реконструкція вул. Петра Сагайдачного з дотриманням вимог доступності та інклюзивності | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 250000,0 | 140000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 410000,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 250000,0 | 140000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 410000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.6.17. Створення нового Центру захисту тварин**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.6.17 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення нового Центру захисту тварин | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  1. Створення законодавчої основи функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення збалансованого просторового розвитку територій, що входять до їх складу | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору  Завдання:  1.1. Розвиток територій міста  1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення  1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність дієвого механізму запобігання жорсткому поводженню з тваринами, заохочення власників тварин до реєстрації та стерилізації  – Недосконала система контролю обліку та ідентифікації тварин  – Значні обсяги неконтрольованого розведення домашніх тварин  – Безвідповідальне та жорстке ставлення власників до тварин, яких вони утримують  – Зростання кількості безпритульних тварин внаслідок військової агресії російської федерації  – Погіршення епідеміологічної та епізоотичної ситуації в місті через неконтрольовану кількість безпритульних тварин, що викликає зростання соціальної напруги у суспільстві | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин), од | 323 | 667 | – | 445 | 1435 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Збільшення кількості місць у притулках для безпритульних тварин міста Києва  – Зменшення кількості проблемних питань та конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів  – Збільшення заходів з забезпечення епізоотичного благополуччя (проведення вакцинацій проти збудників та ізоляції хворих тварин)  – Збільшення кількості проведених стерилізацій безпритульних тварин на 50 % | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»  – Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин  – Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві  – Посилення контролю за утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами  – Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 35000,0 | 62650,0 | 4500,0 | 37500,0 | 139650,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку | – | 22650,0 | – | – | 22650,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 35000,0 | 40000,0 | 4500,0 | 37500,0 | 170000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.7.18. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.7.18 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»  1. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка  Завдання 1.2. Кадрове забезпечення  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Потреба в забезпеченні одночасного навчання персоналу всіх ЦНАПів столиці (у випадку впровадження нових послуг), а також персоналізованого підходу до підвищення кваліфікації  – Недостатній корпоративний рівень фахової підготовки та постійного підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАПів  – Збільшення кількості заявників, яка належить до категорій внутрішньо переміщених осіб з місць активних бойових дій, ветеранів, осіб з інвалідністю, інших вразливих верств громадян, що потребують високої фахової компетенції та навичок з психологічної підтримки та стресостійкості | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами, %  - кількість адміністраторів, що пройшли навчання, осіб | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 85  450 | 86  500 | 88  550 | 90  600 | –  2100 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Підвищення якості надання адміністративних послуг  – Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  – Формування позитивного іміджу центрів надання адміністративних послуг та міської влади  – Підвищення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП та рівня їх задоволеності, збільшення кількості звернень до ЦНАП та надходжень до місцевого бюджету від надання адміністративних послуг | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Розробка програми навчання адміністраторів  – Написання сценаріїв тематичних навчань для адміністраторів  – Створення учбових матеріалів (аудіо, відео, мультимедійних)  – Розміщення на платформі для навчання  – Тестування та запуск проєкту | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 800,0 | 90,0 | 90,0 | 1080,0 | 2060,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 800,0 | 90,0 | 90,0 | 1080,0 | 2060,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.7.19. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.7.19 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»  1. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.7. Адміністративні послуги  Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг  Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Важливість оперативного та швидкого отримання інформації, швидкого реагування на запит заявника, зокрема в неробочий час та у вихідні та святкові дні  – Постійне збільшення звернень до ЦНАП та перелік послуг, зростання потреб в консультуванні заявників  – Необхідність надання онлайн-консультацій в режимі 24/7 у будь-який час, значне збільшення кількості заявників у зв’язку з введенням воєнного стану  – Необхідність отримання консультацій з оформлення документів із застосуванням електронних сервісів, що можливо вирішити за допомогою чат-бота в інтерактивному режимі | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - частка заявників, які скористалися чат-ботом (у загальній кількості звернень до Call-центру), % | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 20 | 30 | 35 | 40 | – |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Підвищення якості надання адміністративних послуг та доступності інформації щодо їх надання  – Спрощення процесу надання адміністративних послуг та комунікації із заявником  – Мінімізація часу отримання заявником довідкової інформації та зручність використання чат-бота  – Формування позитивного іміджу міської влади та ЦНАПів  – Надання онлайн-консультацій в режимі 24/7 по найпопулярнішим видам послуг ЦНАПів  – Низька вартість у порівнянні з використанням додаткових людських ресурсів | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Підготовка технічного завдання на розробку програмного забезпечення  – Розробка алгоритму та прототипу управління ботом, відповідних баз даних  – Програмування та тестування  – Впровадження чат-боту | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання,  усього, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 150,0 | – | – | 250,0 | 400,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 150,0 | – | – | 250,0 | 400,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Заходи, передбачені проєктом регіонального розвитку, будуть реалізовуватись в межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на відповідний період.  Проєктна документація розроблена.  Виконання заходів буде забезпечено трудовими ресурсами необхідної кваліфікації | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.8.20. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.8.20 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1 «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»  завдання 8 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст», завдання 1 та 4 за напрямом «Розвиток загальної середньої освіти»,  завдання 1 та 3 за напрямом «Розвиток дошкільної та позашкільної освіти», завдання 1 та 4 за напрямом «Забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами», завдання 1 за напрямом «Створення інклюзивного середовища» | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.8. Освіта  Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу  Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти  Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство  Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів  Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Нерівномірна інтенсивна забудова міста  – Міграційний приріст населення | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість закладів освіти, введених в експлуатацію, од.  - кількість додатково створених місць для учнів/учениць та вихованців/вихованок, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 2  770 | 2  880 | 2  350 | 5  1560 | 11  3560 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Подолання черги до закладів дошкільної освіти  – Забезпечення територіальної доступності учнів початкової та базової середньої освіти до закладів освіти  – Створення сучасного безпечного інклюзивного освітнього середовища | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Розвиток мережі та потужностей закладів освіти шляхом будівництва/реконструкції закладів освіти з проведенням термомодернізації будівель та облаштуванням укриттів, з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 385744,2 | 456699,2 | 146673,6 | 582815,7 | 1571932,7 |
| зокрема:  державний бюджет: | 150000,0 | 160000,0 | – | – | 310000,0 |
| державний фонд регіонального розвитку | 150000,0 | 160000,0 | – | – | 310000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 235744,2 | 296699,2 | 146673,6 | 582815,7 | 1261932,7 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.9.21.** **Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.9.21 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»  2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)  3. Забезпечення організації виконання на базі центрів безпеки системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації  9. Створення необхідних резервів сил та засобів, зокрема матеріальних та фінансових резервів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози  10. Забезпечення утворення в регіональних та місцевих бюджетах резервних фондів для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва  Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист  Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення  Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Низький рівень безпеки населення, об’єктів та інфраструктури міста | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проекту за технічним завданням:  - модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій:   * кількість встановлених модернізованих точок сповіщення, од.   -  кількість охопленого населення, тис. осіб  - кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва, одиниць  - кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій, тис. виїздів | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| –  –  4  2,7 | –  –  6  2,8 | 43  256,0  5  2,9 | 477  2062,4  6  2,9 | 520  2318,4  21  11,3 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків по всій території міста Києва  – Попередження виникнення та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру (забезпечення безпеки під час проведення масових заходів, реагування на НС, повʼязані з нещасними випадками з людьми (деблокування, транспортування постраждалих тощо) та аваріями чи катастрофами на транспорті тощо)  – Підвищення рівня техногенного захисту потенційно небезпечних та об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей, стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення інвестиційного клімату (в тому числі обстеження навколишнього середовища на предмет наявності шкідливих (забруднюючих) речовин понад допустимі норми та їх знешкодження) | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Поповнення та постійне відновлення регіонального матеріального резерву для забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  – Створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення безперебійного функціонування  – Створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації шляхом об’єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб  – Зміцнення підрозділів КАРС «Київська служба порятунку»:  - придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за призначенням;  - приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до розміру зони обслуговування;  - приведення функціональних можливостей КАРС «Київська служба порятунку» до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 50104,0 | 62772,0 | 361720,2 | 542580,4 | 1017176,6 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 50104,0 | 62772,0 | 361720,2 | 542580,4 | 1017176,6 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.10.22. Створення громадських хабів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.10.22 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення громадських хабів | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль II «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»  Завдання за напрямом «Розвиток креативних індустрій»:  6. Сприяння створенню нових та посиленню спроможності діючих осередків розвитку креативної економіки (центрів, хабів, платформ, агенцій, мереж тощо) на місцевому та регіональному рівні із збереженням рівних та прозорих умов функціонування для осередків усіх форм власності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації «влада-громадськість» | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Недостатня кількість відкритих безоплатних майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  – Відсутність майданчиків для безоплатного юридичного та бухгалтерського консультування представників інститутів громадянського суспільства та представників органів самоорганізації населення  – Обмежена кількість місць із сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо актуальних питань | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість створених хабів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 1 | 1  та підтримка 2, створених у 2020–2021 роках | 2  та підтримка  3,  створених  у 2020–2022 роках | 2  та підтримка 5, створених у 2020–2023 роках | 6 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення зростання кількості відкритих майданчиків для зустрічей і змістовного дозвілля людей заради реалізації спільних проєктів  – Збільшення кількості місць із сучасним обладнанням і матеріально-технічною базою для консультування жителів міста щодо впровадження міських політик  – Технічне оснащення хабів  – Вироблення концепції діяльності хабів, проведення робочих консультацій з громадськістю та експертами щодо визначення формату створення та діяльності хабів  – Запровадження пілотного проєкту роботи хабів | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Вивчення міжнародного досвіду функціонування відкритих офісів у форматі openspace  – Оренда приміщень  – Проведення ремонту, закупівля меблів та обладнання, з урахуванням стандартів доступності та інклюзивності  – Консультування жителів міста щодо діяльності місцевих органів влади  – Проведення круглих столів, засідань, тренінгів тощо | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 6480,0 | 6720,0 | 13689,0 | 14373,5 | 41262,5 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 6480,0 | 6720,0 | 13689,0 | 14373,5 | 41262,5 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.10.23. Школа місцевої демократії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.10.23 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Школа місцевої демократії | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль II «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»  Завдання за напрямом «Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління»  1. Створення сприятливих умов для інтелектуального самовдосконалення, самореалізації, творчого і особистісного розвитку молоді  2. Сприяння професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідної компетентності  3. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та уміння діяти самостійно, бути відповідальними за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі  6. Сприяння залученню молоді до процесів розроблення, ухвалення та впровадження рішень на регіональному та місцевому рівні  7. Сприяння розвитку та підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації  «влада – громадськість» | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність у Києві єдиного підходу до ознайомлення мешканців з інструментами громадської участі  – Недостатній рівень обізнаності або неправильне застосування того чи іншого підходу до вирішення питання, неможливість використання для вирішення своїх проблем інструментів участі, що передбачені законами України та рішеннями Київської міської ради  – Недостатнє залучення мешканців столиці до процесу прийняття рішень на ранньому етапі, що призводить у майбутньому до конфліктів між владою та громадою  – Потреба представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що відповідають за налагодження комунікації, у підвищенні знань і навичок «діалогу» та ораторського мистецтва | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість навчальних заходів, од.  - кількість виготовлених відеоінструкцій, од.  - кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції, од.  - організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 25  4  20000  1 | 30  6  30000  1 | 35  –  40000  – | 40  –  45000  – | 130  10  135000  2 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення Школи місцевої демократії  – Підвищення спроможності киян щодо використання інструментів партисипації  – Позитивний вплив на процеси прийняття державних рішень  – Підвищення рівня довіри до органів влади | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення навчальних заходів за формами:  – очна форма: лекції, семінари, тренінги, воркшопи;  – дистанційна форма: вебінари, онлайн консультації тощо;  – виготовлення методологічної поліграфічної продукції | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 1065,0 | 1530,0 | 1161,0 | 1219,1 | 4975,1 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 915,0 | 1330,0 | 1161,0 | 1219,1 | 4625,1 |
| інші джерела | 150,0 | 200,0 | – | – | 350,0 |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.10.24. Київ медіапростір**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.10.24 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Київ медіапростір | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 1. «Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 1. «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)» Завдання за напрямом «Посилення інтегруючої ролі агломерацій та великих міст»  9. Сприяння модернізації інфраструктури великих міст та впровадженню ефективного ресурсного менеджменту | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умови успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року  Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики  Завдання: Налагодження комунікації  «влада – громадськість» | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ та передмістя | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Недостатність розвитку комунікаційних навичок представників публічної влади міста (агломерації), інформаційної грамотності та освіченості громадян, їх вміння адекватно реагувати на зловживання та спекуляції в інформаційній сфері в умовах воєнного стану та безпрецедентної агресивної інформаційної політики з боку російської федерації щодо України  – Відсутність оперативної та чіткої комунікації місцевої влади на інформаційні вкиди, що створює умови для зловживань та спекуляцій в інформаційній сфері та може призвести до негативних наслідків у житті та функціонуванні київської громади  – Необхідність формування та розвитку медійної грамотної спільноти, яка здатна протидіяти російській пропаганді та шляхом ефективної взаємодії «влада – громадськість» відстоювати інтереси київської громади | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання: | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| - кількість тренінгових програм медіапростору (8 циклів/рік), од  - загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів,  годин/рік | 18  2904 | 36  5808 | 8  160 | 4  80 | 66  8952 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Організація навчального хабу для представників органів місцевої влади та громадськості (проведення лекцій у сфері медіаосвіти, тренінгів, майстер класів, вебінарів, відеопрограм тощо)  – Підвищення рівня культури спілкування представників влади та комунальних структур із засобами масової інформації, медіаграмотності мешканців київської громади та рівня довіри до місцевої влади | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Проведення навчальних заходів у форматі:  – очна форма: лекції, тренінги, майстер класи;  – дистанційна форма: відеопрограми, вебінари, онлайн консультації тощо | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 3000,0 | 3300,0 | 1333,2 | 667,0 | 8300,2 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 3000,0 | 3300,0 | 1333,2 | 667,0 | 8300,2 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.11.25. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.11.25 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення та супроводження платформи Інтернету речей (ІоТ) | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»  7. Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з вимогами Директив ЄС регіональних систем гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умова 5 реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року – Реалізація концепції KyivSmartCity  Завдання 1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Відсутність у місті Києві платформи Інтернету речей як основи для реалізації завдань щодо управління містом із застосуванням сучасних технологій, зокрема використання вимірювальних пристроїв на об’єктах навколишнього середовища, вихідний сигнал від яких передається через мережу Інтернет до автоматизованих систем контролю та керування процесами | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість датчиків та сенсорів, од.  - кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 500  – | 500  3 | –  3 | –  5 | 11 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Забезпечення комфортних та безпечних умов життя для мешканців та гостей міста Києва  – Сповіщення та надання міським службам (за напрямами їхньої діяльності) даних від давачів та сенсорів про техногенні аварії, такі як пориви магістральних мереж водо-, теплопостачання, водовідведення; виявлення знеструмлених об’єктів, підтоплення підвальних приміщень забиття систем вентиляції будинків та укриттів, переповнення баків для збору сміття, перевищення рівня води в каналізаційних люках, забруднення повітря тощо для вжиття оперативних заходів реагування  – Сприяння збереженню навколишнього середовища міста | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Розробка проєктних рішень  – Придбання та встановлення обладнання, програмно-апаратних комплексів з послугами налаштування  – Створення, дооснащення та супровід мережі, що складається із взаємозв’язаних фізичних пристроїв, які мають датчики та виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об’єкти  – Придбання ліцензійного програмного забезпечення, модулів  – Забезпечення процесу передачі та обміну даними на базі LPWAN та інших технологій бездротового зв’язку | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 30000,0 | 30000,0 | 80000,0 | 120000,0 | 260000,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 30000,0 | 30000,0 | 80000,0 | 120000,0 | 260000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Розроблено ескізний проєкт, триває процес впровадження опорної бездротової мережі зв’язку LoRaWAN | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**2.12.26. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 2.12.26 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 4 «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»  Завдання за напрямом «Розвиток інфраструктури безпеки»  2. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення (з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги) | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб  Завдання 3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Відсутність єдиного міського ситуаційного центру протидії загрозам | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість модулів системи, од | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| – | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Створення єдиного міського ситуаційного центру протидії загрозам для оперативного моніторингу, реагування, управління містом  – Забезпечення інтеграції з єдиним диспетчерським центром, системою моніторингу муніципального та пасажирського транспорту, системами відеоспостереження та забезпечення безпеки, платформою Інтернету речей, картографічними системами тощо  – Закупівля обладнання та програмного забезпечення для реалізації функціоналу OSINT, | | | | |
|  | керування транспортними потоками, оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом, інтелектуальної транспортної системи тощо | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії  – Удосконалення системи збору статистичної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 150000,0 | 50000,0 | 21200,0 | 100000,0 | 321200,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 150000,0 | 50000,0 | 21200,0 | 100000,0 | 321200,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Програма розвитку 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у місті Києві**

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**3.1.1. Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 3.1.1 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 6 «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»  Завдання за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»  1. Здійснення заходів з реставрації пам’яток культурної спадщини | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина  Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 1.1. Реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Нагальна потреба у реставрації та розвитку об’єктів культурної спадщини, створенні умов для сучасного використання таких об’єктів (зокрема їх пристосування до туристичної та музейної діяльності) | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість об`єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи, одиниць | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 4 | 4 | 9 | 5 | 22 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Збільшення надходжень до бюджету міста Києва від здійснення туристичної діяльності  – Популяризація історичного середовища  – Підвищення якості містобудівного історичного середовища шляхом реставрації існуючих споруд та відбудовою зруйнованих | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Приведення пам’яток до належного технічного та експлуатаційного стану | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 23847,0 | 69180,1 | 52829,2 | 57512,0 | 203368,3 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 23847,0 | 69180,1 | 52829,2 | 57512,0 | 203368,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 3.1.2 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Популяризація культурної спадщини міста Києва | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»  Оперативна ціль 6 «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»  Завдання за напрямом «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»  1. Створення умов для підвищення туристичної привабливості міст, сіл та селищ з огляду на його історико-культурну спадщину з використанням інтерактивних методів та інфраструктури для осіб з інвалідністю | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина  Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини міста Києва  Завдання 3. Популяризація культурної спадщини | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням | місто Київ | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Відсутність або недостатність проєктних семінарів, семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв, виставкових і культурних проектів, присвячених збереженню, розвитку культурної спадщини з метою імплементації міжнародних практик у сфері охорони культурної спадщини | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість проведених воркшопів, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Зміцнення самоідентифікації української держави та збереження її культурного надбання  – Популяризація історичного середовища  – Сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, активне використання культурної спадщини в процесі духовного відродження нації  – Перетворення міста на привабливе для життя та туризму | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | Створення умов для популяризації культурної спадщини м. Києва з використанням інтерактивних методів | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | 900,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період | | | | |

**Технічне завдання на проєкт регіонального розвитку**

**3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 3.2.3 | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль II. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 2 «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»  Завдання за напрямом «Розвиток креативних індустрій»  6. Сприяння створенню нових та посиленню  спроможності діючих осередків розвитку креативної економіки (центрів, хабів, платформ, агенцій, мереж тощо) на місцевому та регіональному рівні із збереженням рівних та прозорих умов функціонування для осередків усіх форм власності | | | | |
| 4. Номер і назва стратегічної цілі, оперативної цілі та завдання зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва  Сектор 2.6. Публічний простір  Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток  публічного простору  Завдання 1.1. Розвиток території міста  Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві  Сектор 3.2. Культура  Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою  Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури  Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | місто Київ та передмістя | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | – Відсутність приміщень для здійснення діяльності закладів культури  – Застаріла матеріально-технічна база тa технологічна інфраструктура бібліотек  – Низький рівень інформатизації  – Відсутність технологічних умов для національної кіноіндустрії  – Недостатнє оснащення музеїв м. Києва технічним обладнанням для оцифровки експонатів та створення сучасних експозицій  – Відсутність належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві  – Недостатня підтримка творчих ініціатив  професійних мистецьких колективів щодо втілення оригінальних авторських проєктів, проведення міжнародних фестивалів та спільних мистецьких проєктів  – Відсутність умов для розвитку інституцій культури  – Пошкодження закладів культури внаслідок військової агресії російської федерації | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання:  - кількість оновлених закладів культури, од.  - кількість відновлених закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії, од. | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| 9  – | 10  – | 2  3 | 4  – | 25  3 |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | – Підвищення ефективності використання будівель та споруд закладів культури  – Розвиток міжнародних культурних зв’язків  – Забезпечення галузі культури сучасною інфраструктурою  – Організація належних умов для утримання тварин, які відповідають міжнародним стандартам  – Створення належних умов роботи телерадіокомпанії «Київ», якісного телевізійного контенту щодо висвітлення громадських та культурних подій міста  – Стимулювання культурної пропозиції тa просування ініціатив у соціально-економічному розвитку міста  – Покращення умов для відпочинку відвідувачів, доступність для маломобільних груп населення  – Популяризація кращих національних традицій і обрядів, збереження і розвиток багатої національної музичної спадщини  – Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин  – Збереження вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їхніх національно-культурних потреб  – Розвиток мережі закладів мистецької освіти  – Створення нових об’єктів культури та культурних осередків на районному рівні  – Формування нових експозицій тварин за екологічним принципом, в тому числі багатовидових (змішаних) експозицій різних видів тварин за принципом ландшафтного занурення | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | – Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва  – Створення та розвиток Європейського культурного центру у будівлі кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній, 12  – Реставрація будівлі «Кенаса караїмська» на вул. Ярославів Вал, 7  – Реставрація та пристосування будинку театрально-видовищного закладу культури «Київська мала опера» на вул. Дегтярівській, 5  – Реставрація будівлі Капоніру першого полігону Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на пров. Лабораторному, 24-а з пристосуванням приміщень під музей АТО  – Капітальний ремонт будівель театрів, кінотеатрів, музеїв, клубів комунальної власності територіальної громади міста Києва оновлення, їх матеріально-технічної бази з дотриманням вимог доступності та інклюзивності  – Капітальний ремонт та благоустрій території парків культури та відпочинку з дотриманням вимог доступності та інклюзивності  – Відновлення закладів культури, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації, з дотриманням вимог доступності та інклюзивності | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Усього |
| усього, | 649447,8 | 680380,6 | 55490,0 | 450000,0 | 1835318,4 |
| зокрема:  державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 649447,8 | 680380,6 | 55490,0 | 450000,0 | 1835318,4 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Реалізація заходів проєкту здійснюватиметься в межах галузевої міської цільової програми та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний період.  Проєкт розвитку відповідає смарт-спеціалізації міста Києва «Креативна індустрія», визначеної рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 № 488/807, в частині розвитку інфраструктури для діяльності у сфері культури | | | | |

**Київський міський голова Віталій КЛИЧКО**